|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Глава города Ставрополя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Х. Джатдоев  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 год |

**Календарный план мероприятий по озеленению территории города Ставрополя и воспроизводству лесов города Ставрополя на 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование мероприятия** | **Количество** | **Срок**  **выполнения** | **Ответственный**  **Исполнитель** |
| **I Озеленение территории города** | | | | |
| 1.1 | Реконструкция объектов озеленения:  посадка кустарника по ул. Доваторцев в сквере молочного комбината «Ставропольский» (черноплодная рябина, туя);  посадка кустарника на пл. Ленина (боярышник розовоцветный);  посадка кустарника на ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова) (туя, барбарис);  посадка кустарника в сквере им. Суворова (айва японская);  реконструкция живой изгороди сквер им. Суворова (айва японская);  посадка кустарника на Крепостной горе (туя);  посадка кустарника на ул. Дзержинского (от ул. Булкина до ул. Кавалерийской (магония);  посадка кустарников на пересечении ул. Доваторцев и ул. 45 Параллель (туя, можевельник);  оформление разворотного круга (пересечении ул. Шпаковской и ул. Доваторцев) многолетними растениями | 17 шт.  12 шт.  150 шт.  150 шт.  92 п. м  4 шт.  180 шт.  90 шт.  720 шт. | апрель - ноябрь | МУП «Горзеленстрой» |
| 1.2 | Формирование цветочных композиций путем посадки кустов роз на въездах в город Ставрополь:  пересечение ул. Доваторцев и ул. 45 Параллель;  разделительный газон по просп. Кулакова (от ул. Ленина до ул. Октябрьской);  разделительный газон по ул. Космонавтов (пересечение ул. Космонавтов и ул. Доваторцев) | 80 шт.  30 шт.  300 шт. | апрель - ноябрь | МУП «Горзеленстрой» |
| 1.3 | Посев (восстановление) газонов партерных, мавританских и обыкновенных на территории города Ставрополя:  просп. Кулакова от ул. Ленина до ул. Октябрьской (разделительная полоса);  Южный обход – ул. Доваторцев (разворотный круг);  ул. Космонавтов (разделительная полоса);  ул. Доваторцев (разделительная полоса);  Крепостная гора;  реконструкция газонов на пл. Ленина;  просп. Октябрьской Революции (от ул. Комсомольской до ул. Советской);  ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова) | 5754,26 кв. м | апрель- июнь | МУП «Горзеленстрой» |
| 1.4 | Декорирование архитектурно – художественного облика города с помощью посадки ковровых растений на территории общественно – культурного центра города Ставрополя (бегония, гипоэстес, иризиния, седум, альтернантера):  ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);  Крепостная гора (памятник А.В. Суворову);  просп. К. Маркса (от просп. Октябрьской Революции до ул. Голенева) | 255 000 шт. | май - июнь | МУП «Горзеленстрой» |
| 1.5 | Оформление клумб и газонов однолетними растениями на территории общественно – культурного центра города Ставрополя (сальвия, петуния, бегония, тагетес, агератум, лобулярия, вербена, импатиенс, георгина, капуста):  пл. Ленина  ул. Маршала Жукова (ул. Дзержинского – ул. Мира);  ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);  просп. Октябрьской Революции (от ул. Комсомольской до ул. Советской);  ул. Дзержинского (от просп. Октябрьской Революции до  ул. Маршала Жукова);  просп. К. Маркса (от просп. Октябрьской Революции до  ул. Вокзальной);  ул. Советская (просп. Октябрьской Революции – ул. Булкина);  ул. Дзержинского (от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции);  просп. Юности, сквер «В честь 55-летия Великой Победы Советского народа над фашизмом»;  аллея «Ставропольцам, погибшим и умершим в результате ликвидации радиационных аварий и катастроф»;  ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 274 500 шт. | май - июль | МУП «Горзеленстрой» |
| 1.6 | Вертикальное озеленение ампельными растениями для придания художественного вида территории общественно – культурного центра города Ставрополя (петуния ампельная, пеларгония плющистая, ипомея, плющ, бегония ампельная):  пл. Ленина;  ул. Дзержинского (от просп. Октябрьской Революции до  ул. Маршала Жукова);  Крепостная гора;  просп. К. Маркса (от просп. Октябрьской Революции до  ул. Вокзальной);  ул. Булкина (от ул. Советской до ул. Дзержинского);  просп. Октябрьской Революции (от ул. Дзержинского до  ул. Советской);  ул. Дзержинского (от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции);  ул. Доваторцев – ул. Тухачевского (разворотный круг);  пл. 200-летия | 6 850 шт. | май - июль | МУП «Горзеленстрой» |
| 1.7 | Создание дизайнерских клумб из горшечных растений на территории общественно – культурного центра города Ставрополя (бегония драгон, агава, хлорофитум):  пл. Ленина;  ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);  Крепостная гора;  ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 13 500 шт. | май - июль | МУП «Горзеленстрой» |
| 1.8 | Дополнение клумб цветочными композициями из корневищных растений на территории общественно – культурного центра города Ставрополя (канны):  Крепостная гора;  ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова) | 3 500 шт. | июнь | МУП «Горзеленстрой» |
| 1.9 | Оформление клумб и газонов многолетними растениями для сохранения эстетического вида города на длительный срок на территории общественно – культурного центра города Ставрополя (астра, хоста):  пл. Ленина;  ул. Мира (администрация Ленинского района города Ставрополя);  ул. Маршала Жукова (ул. Ленина – ул. Мира);  ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);  ул. Артема (от ул. Ленина до ул. Дзержинского);  просп. Октябрьской Революции (от. ул. Комсомольской до ул. Советской);  ул. Дзержинского (от просп. Октябрьской Революции до  ул. Маршала Жукова);  Крепостная гора (памятник А.В. Суворову);  просп. К. Маркса (от просп. Октябрьской Революции до  ул. Вокзальной);  ул. Советская (просп. Октябрьской Революции – ул. Булкина);  ул. Дзержинского (от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции);  ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 650 шт. | сентябрь-октябрь | МУП «Горзеленстрой» |
| 1.10 | Создание дизайнерских клумб из двулетних растений на территории общественно – культурного центра города Ставрополя (виола, маргаритка, цинерария, незабудка):  пл. Ленина;  ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);  Крепостная гора (памятник А.В. Суворову);  ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 110 000 шт. | октябрь- ноябрь | МУП «Горзеленстрой» |
| 1.11 | Установка новых топиарных фигур в центральной части города | 2 шт. | август | МУП «Горзеленстрой» комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 1.12 | Формирование цветочных композиций путем посадки тюльпанов на территории общественно – культурного центра города Ставрополя:  пл. Ленина;  ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);  Крепостная гора;  ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 80 000 шт. | октябрь-ноябрь | МУП «Горзеленстрой» |
| **II Воспроизводство лесов города Ставрополя** | | | | |
| 2.1 | В целях увеличения экологического лесного каркаса города, его биологического разнообразия, обогащения, оздоровления, а также в рамках использования, охраны, защиты и воспроизводства лесных ресурсов города, на лесном участке № 30 урочища «Надежда» будут выполнены работы по посадке:  дуба черешчатого – 12 165 шт.;  лоха узколистного – 3 000 шт.;  акации белой – 1 500 шт. | 16 665 шт. | март  апрель  октябрь  ноябрь | МБУ «Ставропольское городское лесничество» |
| **III Посадка деревьев на внутриквартальной территории города** | | | | |
| 3.1 | ул. Бруснева, 4, 8, 15, 16 (каштан, рябина, липа);  просп. Юности, 4, 7, 15, 32, 36а (рябина, липа);  пер. Буйнакского, 2з, 10 (каштан);  ул. Васильева, 8, 12 (рябина);  пер. Шеболдаева, 7 (рябина);  пр. Ботанический, 12 (рябина);  ул. Ленина, 474 (рябина);  ул. Мира, 367/17 (клен);  ул. Л. Толстого, 57/63 (дуб);  ул. Доваторцев, 50/1, 67/2, 86/1, 66, 84/1, 75 (клен, рябина, береза);  ул. Шпаковская, 76а/4 (рябина);  пр. Фестивальный, 13 (рябина);  ул. 50 лет ВЛКСМ 7/2, 23/3, 48/2, 36/1, 20/4,52/2, 54/2, 28/4 (рябина, липа);  ул. Тухачевского, 7/2, 7/4 9/1, (рябина);  просп. Ворошилова, 9/1, 5б (рябина);  ул. Пирогова, 34/1, 98/1 (каштан, рябина, липа);  ул. 45 Параллель, 11/2, 32 (рябина);  ул. Сельская, 24 (каштан);  УК «ЮгСтройИнвест» (каштан, рябина);  ул. Черниговская, 4 (рябина);  просп. Кулакова, 29/3 (липа);  ул. Короленко, 26 (рябина);  ул. Ленина, 393а, 450 (рябина);  Итого:  ул. Партизанская, 2 (дуб);  ул. Дзержинского, 188 (рябина);  ул. Комсомольская, 62 (рябина);  ул. Ленина, 100, 200 (рябина);  пр. Гвардейский, 5, 7 (клен, липа);  ул. Достоевского, 75 (рябина);  ул. Беличенко, 2, 8 (рябина);  ул. М. Морозова, 10 (клен);  ул. Пушкина, 65в (береза, рябина);  ул. Мимоз, 22а (береза, рябина);  пер. Рубежный, 2 (рябина)  ул. Чехова, 85/17 (клен)  ул. Города побратима Безье, 15 (рябина, клен)  Итого:  ул. Пригородная, 195, 197, 199, 203, 207, 211/1, 213/1, 215/3, 235/1 (рябина, липа, каштан, береза);  просп. К. Маркса, 3/1 (липа);  ул. Гражданская, 1б (береза);  ул. Дзержинского, 1а, ул. Войтика, 43; ул. Орджоникидзе, 2а (рябина, липа, береза);  ул. Трунова, 134 (рябина, липа);  ул. Пригородная, 56 (рябина, липа);  ул. Октябрьская, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4 (рябина, липа);  просп. Кулакова, 47/5, 49, 49/5, 49/6, 63/2 (рябина,  береза, липа);  пер. Макарова, 6/2, 8/1, 12/1, 16, 18/2 (рябина, липа, береза, каштан);  Итого: | 24  24  5  5  2  4  3  5  5  45  5  5  45  7  7  10  7  5  30  7  5 5  18  278 | март – апрель,  ноябрь -декабрь | администрация Промышленного района города Ставрополя  администрация Ленинского района города Ставрополя  администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 55  7  7  10  7  8  6  5  15  10  2  2  3  137  65  9  9  8  7  10  10  20  12  40  190 |
| **IV Спил и обрезка сухостойных деревьев на территории города** | | | | |
| 4.1 | |  | | --- | | ул. Фрунзе, 39; | | ул. Бурмистрова, 176/б; | | ул. Мира – ул. Чкалова; | | пер. Крупской, 29; | | ул. Орджоникидзе, 41; | | пер. Баумана, 33; | | ул. Ленина, 387; | | ул. Ленина, 179; | | ул. Кирова, 57; | | ул. Ленина, 149; | | пр. Чапаева, 35; | | ул. Осипенко, 12/1; | | ул. Ленина, 308; | | ул. Мира, 160; | | ул. Мира; | | ул. Серова, 55; | | ул. Доваторцев (от ул. 45 Параллель до ул. Ленина нечетная сторона); | | просп. Кулакова, 16/б; | | ул. Л.Толстого, 22; | | ул. Лопатина, 27; | | ул. Серова, 387; | | пр. Чапаевский, 49; | | ул. Вавилова (в районе Вавиловского моста); | | ул. Пушкина, 59; | | ул. Р. Люксембург, 63; | | ул. Тельмана, 142А; | | ул. 2-я Промышленная, 2;  ул. Пушкина, 59; | | ул. Станичная, 64/2; | | ул. Пушкина, 25А; | | ул. Мира, 297; | | ул. Бурмистрова, 152; | | ул. Л. Толстого, 22; | | ул. Бруснева, 17; | | Старомарьевское шоссе, 32; | | ул. Бурмистрова, 1, 11; | | ул. Репина, 122; | | ул. Серова, 375; | | ул. Л. Толстого, 42; | | «Игнатьевское» кладбище; | | ул. Лермонтова, 28; | | ул. Трунова, 73; | | ул. Ломоносова, 5; | | ул. Серова, 76; | | ул. Л. Толстого,140; | | ул. Л. Толстого, 16а; | | ул. Лермонтова, 97а; | | | ул. Некрасова, 82; | | | ул. Тухачевского, 11; | | | пер. Бурмистрова, 86; | | | ул. Чехова, 33; | | | ул. Ленина, 373; | | | ул. Лермонтова, 235; | | | ул. Ленина, 308; | | | пер. Макарова, 233/3; | | | ул. Куйбышева, 26А; | | | ул. Орджоникидзе, 31, 36; | | | ул. Мира, 312; | | | ул. Шпаковская, 83; | | | ул. Ленина, 208;  Итого: | |   ул. Пушкина, 3;  ул. Ленина, 88;  ул. Дзержинского, 174, 176;  ул. Ленина, 287/2;  ул. Комсомольская, 106 – 118;  ул. Севрюкова, 105;  Итого:   |  | | --- | | ул. Фроленко, 20; | | ул. Фроленко, 14; | | ул. Доваторцев, 51/3; | | ул. Ленина, 446; | | ул. Дзержинского, 226; | | ул. Серова, 4/1; | | ул. Васильева, 29; | | ул. Доваторцев, 33; | | ул. Ленина, 416; | | ул. Доваторцев, 37/1; | | просп. Юности, 36а; | | пер. Шеболдаева, 4;  ул. Доваторцев, 63/1; | | ул. М. Морозова, 103; | | ул. Дзержинского, 228; | | ул. Доваторцев, 41/3; | | ул. 1-я Промышленная, 3б; | | просп. Кулакова, 8б; | | ул. 50 лет ВЛКСМ, 32/2; | | ул. Глинки, 59; | | ул. Социалистическая, 1а;  ул. Доваторцев, 41/2; | | ул. Космонавтов, 6; | | ул. Короленко, 16/1; | | ул. Тухачевского, 5/3;  Итого: |   ул. Пригородная, 197;  ул. Железнодорожная, 12-14;  ул. Орджоникидзе, 94, 96;  ул. Попова, 16Б;  ул. Пригородная, 199;  ул. Горького, 16;  пр. Северный, 14;  ул. Железнодорожная, 123;  ул. Калинина, 8;  ул. Пригородная, 215/2;  пр. Онежский, 9;  ул. Пригородная, 207;  ул. Трунова, 71;  ул. Российская 57;  ул. Пригородная, 223-225;  ул. Кирова, 17;  ул. Дзержинского, 33;  ул. Пригородная, 213  Итого: | |  | | --- | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | | 1 | | 10 | | 2 | | 2 | | 3 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 52 | | 2 | | 28 | | 1 | | 1 | | 1  1 | | 1 | | 22 | | | 1 | | | 3  4 | | | 1 | | | 1 | | | 1  3 | | | 2  2 | | | 1 | | | 8 | | | 3 | | | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 1 | | | 7 | | | 2 | | | 3 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 7 | | | 2 | | | 2 | | | 1  1  1  2 | |   18  2  3  2  2  1  237  2  7  3  1  4  4  21  3  4  2  3  4  1  3  1  1  1  1  2  6  3  2  2  2  1  3  3  1  4  1  1  2  57  2  3  1  3  1  3  1  2  2  1  2  3  5  2  2  2  2  3  40 | в течение года | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя  администрация Ленинского района города Ставрополя  администрация Промышленного района города Ставрополя  администрация Октябрьского района города Ставрополя |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя А.А. Мясоедов

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |
| --- | --- |
| Грибенник Александр  Дмитриевич | глава администрации Ленинского района города Ставрополя |
| Семенов Дмитрий  Юрьевич | глава администрации Промышленного района города Ставрополя |
|  |  |
| Ломанов Алексей  Алексеевич | глава администрации Октябрьского района города Ставрополя |