Приложение

к постановлению администрации

города Ставрополя

от №

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории

города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеосновного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель(и) | Срок исполнения(годы) | Обоснование выделения основного мероприятия (мероприятия) | Объем и источники финансирования (бюджет города Ставрополя), тыс. рублей | Ожидаемый результат | Взаимосвязь с показателями (индикаторами) муниципальной программы |
| в том числе по годам: |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1. Подготовка документов территориального планирования города Ставрополя, в том числе разработка проектов планировки территорий города Ставрополя (проектов планировки, проектов межевания) | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |  2017 - 2022 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | 399,50 | 4391,67 | 7884,61 | 15578,30 | 9488,30 | 100,00 | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации; формирование заданиядляподготовки проектной документации для обеспечения строительства объектов социальной сферы  | пункты1, 2, 6 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| 1. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы 45 Параллель от восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:8053 до улицы Пирогова, в границах улицы 45 Параллель до земельного участка с кадастровым номером 26:12:012102:322 по улице Пирогова города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2018 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | 600,00 | - | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации; формирование задания для подготовки проектной документации для обеспечения строительства объектов социальной сферы | пункты 1, 6 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| 2. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах полосы отвода автомобильной дороги по улице Пирогова от улицы 45 Параллель до улицы Доваторцев города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2018 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | 1000,00 | - | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации; формирование задания для подготовки проектной документации для обеспечения строительства объектов социальной сферы | пункт 1 таблицы приложения 2 к муниципальной программе  |
| 3. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Перспективной от проспекта Российского до улицы Пирогова города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2018 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | 700,00 | - | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации; формирование задания для подготовки проектной документации для обеспечения строительства объектов социальной сферы | пункт 1 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| 4. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Рогожникова от улицы Западный обход до улицы 45 Параллель города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2018 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | 700,00 | - | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации; формирование задания для подготовки проектной документации для обеспечения строительства объектов социальной сферы | пункт 1 таблицы приложения 2 к муниципальной программе  |
| 5. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:021004:4 города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2018 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | 1000,00 | - | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации; формирование задания для подготовки проектной документации для обеспечения строительства объектов социальной сферы | пункт 1 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| 6. | Подготовка документации по планировке территории (проекта межевания территории) микрорайона № 12 Ленинского района города Ставрополя  | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2019 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | 300,00 | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации  | пункты 1, 6 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| 7. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) по южной границе земельного участка с кадастровым номером 26:12:021004:4, вдоль улицы Успех-10, кадастрового квартала 26:12:021001, улицы 1 Березовая роща, улицы 2 Березовая роща, улицы 3 Березовая роща, проезда 1 Березового, проезда 2 Березового, проезда 3 Березового, проезда 4 Березового, проезда 5 Березового, проезда 6 Березового, проезда 7 Березового города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2019 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | 1300,00 | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации  | пункты 1, 6 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| 8. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) вдоль южных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030501:36, 26:12:030501:85, южных границ кадастровых кварталов: 26:12:030501, 26:12:030503, южных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030501:254, 26:12:030501:83, 26:12:030501:63, 26:12:030501:336, западной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:030501:232, северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:030501:337, северных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030501:12, 26:12:030501:65, 26:12:030501:59, 26:12:030501:55, 26:12:030501:47, 26:12:030501:61, 26:12:030501:29, 26:12:030501:51 города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2019 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | 1200,00 | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации  | пункты 1, 6 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| 9. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) по проспекту Кулакова от северной границы дачного некоммерческого садоводческого товарищества «Калина красная» до улицы Коломийцева города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2019 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | 400,00 | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации  | пункты 1, 6 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| 10. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах проектируемой многоуровневой транспортной развязки на пересечении улицы Ленина и проспекта Кулакова города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2019 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | 1700,00 | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации  | пункты 1, 6 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| 11. | Подготовка изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в целях устойчивого развития территории, комплексной застройки города Ставрополя западнее проспекта Российского, утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 19.03.2018 № 457 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2019 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | 100,00 | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации  | пункты 1, 6 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| 12. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Федеральной, улицы Любимой, улицы Добровольной, улицы В. Духина, улицы Серафимовской, бульвара Зеленая роща, улицы Спокойной города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2019 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | 1340,00 | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации  | пункты 1, 6 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| 13. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Чехова, улицы Р. Ивановой, проезда Гренадерского, улицы Степных зорь города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2019 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | 1450,00 | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации  | пункты 1, 6 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| 14. | Подготовка изменений в документацию по планировке государственной историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора» (проекта планировки) в городе Ставрополе», утвержденнуюпостановлением администрации городаСтаврополя от 01.09.2015 № 1946, и подготовка документации по планировкегосударственной историко-культурнойзаповедной территории «Крепостная гора»(проекта межевания территории) в городе Ставрополе | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |  2020 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | - | 6090,00 | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации  | пункты 1 таблицы приложения 2 к муниципальной программе |
| 15. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Дзержинского, улицы М. Морозова, улицы Артема, улицы Краснофлотской, улицы Ленина, западной границы гаражно-строительного кооператива «Тоннель» | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2020 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | - | 4542,65 | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации  | пункты 1, 6 таблицы приложения 2 к муниципальной программе  |
| 16. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Ленина, улицы Доваторцев, улицы Лермонтова, улицы Л. Толстого города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2020 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | - | 4542,65 | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации  | пункты 1, 6 таблицы приложения 2 к муниципальной программе  |
| 17. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Батальонной, улицы Пригородной, улицы Чапаева, улицы Березовой, западной границы дачного некоммерческого товарищества «Успех», береговой линии реки Ташлы в границах города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2021 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | - | - | 9085,30 | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации | пункты 1, 6 таблицы приложения 2 к муниципальной программе  |
| 18. | Подготовка документации по планировке территории(проекта планировки территории и проектамежевания территории) в границах Старомарьевского шоссе, восточных границ дачного некоммерческого товарищества «Швейник», восточных границ кадастровых кварталов:26:12:022805,26:12:022802,береговой линии реки Ташлыв границах города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2022 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | - | - | - | 100,00 | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации | пункты 1, 6 таблицы приложения 2 к муниципальной программе  |
| 19. | Сбор сведений и данных для формирования задания для подготовки проектной документации для обеспечения строительства объектов социальной сферы (в том числе формирование земельного участка) | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |  2017 -2021 | обеспечение комплексного развития социальной инфраструктуры | 399,50 | 391,67 | 94,61 | 403,00 | 403,00 | - | формирование задания для подготовки проектной документации и для обеспечения строительства объектов социальной сферы | пункт 2 таблицы приложения 2 к муниципальной программе  |
| Основное мероприятие 2. Выполнение функций заказчика по разработке градостроительной документации оградостроительном планировании развития и застройки территории города Ставрополя и частей территории города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |  2017 - 2020 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | 6000,00 | 390,00 | - | 2688,40 | - | - | внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Ставрополя, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года№ 97, нормативы градостроительного проектирования муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 17 июня 2015 г. № 680,в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации,обследование территориигорода Ставрополя на предмет наличия памятников археологии | - |
| 20. | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Ставрополя, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года № 97  | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2017 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | 6000,00 | - | - | - | - | - | внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Ставрополя, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года № 97, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации | - |
| 21. | Внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 17 июня 2015 г. № 680  | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2018 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | 390,00 | - | - | - | - | внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 17 июня 2015 г. № 680  | - |
| 22. | Выполнение проектных работ по изменению правового режима использования земельных участков в границе территории объекта культурного наследия памятника регионального значения достопримечательное место – «Государственная историко-культурная заповедная территория «Крепостная гора», 1777 г., г. Ставрополь, Октябрьский район, Крепостная гора | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2020 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя | - | - | - | 2234,10 | - | - | получение заключения по обследованию территориигорода Ставрополя на предмет наличия памятников археологии | - |
| 23. | Проведение историко-культурного обследования земельного участка по объекту «Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) по южной границе земельного участка с кадастровым номером 26:12:021004:4, вдоль улицы Успех-10, кадастрового квартала 26:12:021001, улицы 1 Березовая роща, улицы 2 Березовая роща, улицы 3 Березовая роща, проезда 1 Березового, проезда 2 Березового, проезда 3 Березового, проезда 4 Березового, проезда 5 Березового, проезда 6 Березового, проезда 7 Березового города Ставрополя» | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2020 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя | - | - | - | 454,30 | - | - | получение заключения по обследованию территориигорода Ставрополя на предмет наличия памятников археологии | - |
| Основное мероприятие 3.Формирование городских площадей под публичные пространства для мест массового пребывания граждан в границах города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |  2018 -2022 | обеспечение территории города Ставрополя публичными пространствами и местами для массового пребывания граждан согласно нормативам градостроительного проектирования муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 17 июня 2015 г. № 680 | - | - | - | - | - | - | формирование городских площадей под публичные пространства для мест массового пребывания граждан в границах города Ставрополя | пункт 3 таблицы приложения 2 к муниципальной программе  |
| Основное мероприятие 4.Определение территорий для включения в границы города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |  2019 -2022 | определение территорий в качестве возможного направления развития территории города Ставрополя | - | - | - | - | - | - | определение территорий для включения в границы города Ставрополя | пункт 4 таблицы приложения 2 к муниципальной программе  |
| Основное мероприятие 5.Разработка раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |  2019 -2022 | применение экологически безопасных, энергосберегающих технологий при реконструкции объектов общественного, социального, жилого и производственного назначения с учетом требований по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в городе Ставрополе | - | - | - | - | - | - | рациональное использование энергетических ресурсов, а также ресурсосберегающих видов строительных материалов и изделий при реконструкции объектов общественного, социального, жилого и производственного назначения | пункт 5 таблицы приложения 2 к муниципальной программе  |
| Всего по муниципальной программе | 6399,50 | 4781,67 | 7884,61 | 18266,70 | 9488,30 | 100,00 |  |  |
| Итого по муниципальной программе | 46920,78 |  |  |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко