О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 24.11.2016 № 2665

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 22 ноября 2017 г. № 192 «О бюджете города Ставрополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации города Ставрополя от 20.09.2013 № 3232 «О Порядке разработки муниципальных программ, их формирования и реализации», в целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 24.11.2016 № 2665 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» (далее – Программа), следующие изменения:

1) позицию «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«объем бюджетных ассигнований Программы составляет 8307884,24 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 1585878,81 тыс. рублей;

2018 год – 2042657,25 тыс. рублей;

2019 год – 2366192,06 тыс. рублей;

2020 год – 787360,70 тыс. рублей;

2021 год – 765764,61 тыс. рублей;

2022 год – 761084,98 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 4765029,40 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 663571,54 тыс. рублей;

2018 год – 953287,00 тыс. рублей;

2019 год – 991493,96 тыс. рублей;

2020 год – 735263,37 тыс. рублей;

2021 год – 713667,28 тыс. рублей;

2022 год – 708800,42 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края в сумме 2607855,37 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 401716,00 тыс. рублей;

2018 год – 967541,39 тыс. рублей;

2019 год – 1232118,76 тыс. рублей;

2020 год – 2097,33 тыс. рублей;

2021 год – 2097,33 тыс. рублей;

2022 год – 2284,56 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 912904,55 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 520591,27 тыс. рублей;

2018 год – 106667,14 тыс. рублей;

2019 год – 135646,14 тыс. рублей;

2020 год – 50000,00 тыс. рублей;

2021 год – 50000,00 тыс. рублей;

2022 год – 50000,00 тыс. рублей;

за счет средств физических лиц в сумме 2608,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1221,70 тыс. рублей;

2019 год – 1387,10 тыс. рублей;

за счет средств организаций в сумме 19486,12 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 13940,02 тыс. рублей;

2019 год – 5546,10 тыс. рублей.

Объем финансовых средств на реализацию подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя» составляет 108902,99 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 7934,89 тыс. рублей;

2018 год – 19382,86 тыс. рублей;

2019 год – 60764,46 тыс. рублей;

2020 год – 7394,97 тыс. рублей;

2021 год – 7236,97 тыс. рублей;

2022 год – 6188,84 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 58902,99 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 7934,89 тыс. рублей;

2018 год – 19382,86 тыс. рублей;

2019 год – 10764,46 тыс. рублей;

2020 год – 7394,97 тыс. рублей;

2021 год – 7236,97 тыс. рублей;

2022 год – 6188,84 тыс. рублей;

за счет бюджета Ставропольского края на 2019 год 50 000,00 тыс. рублей.

Объем финансовых средств на реализацию подпрограммы «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» составляет 5447248,37 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 973199,42 тыс. рублей;

2018 год – 1232763,90 тыс. рублей;

2019 год – 1777645,65 тыс. рублей;

2020 год – 497460,98 тыс. рублей;

2021 год – 474828,29 тыс. рублей;

2022 год – 491350,13 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета Ставропольского края в сумме 1964207,84 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 309431,44  тыс. рублей;

2018 год – 545363,72 тыс. рублей;

2019 год – 1109412,68 тыс. рублей;

бюджета города Ставрополя в сумме 3069048,56 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 421723,66 тыс. рублей;

2018 год – 639025,68 тыс. рублей;

2019 год – 600726,79 тыс. рублей;

2020 год – 478771,99 тыс. рублей;

2021 год – 456139,30 тыс. рублей;

2022 год – 472661,14 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 408558,97 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 242044,32 тыс. рублей;

2018 год – 48374,50 тыс. рублей;

2019 год – 62073,18 тыс. рублей;

2020 год – 18688,99 тыс. рублей;

2021 год – 18688,99 тыс. рублей;

2022 год – 18688,99 тыс. рублей;

за счет средств физических лиц в 2019 году 1087,00 тыс. рублей;

за счет средств организаций в 2019 году 4346,00 тыс. рублей.

Объем финансовых средств на реализацию подпрограммы «Благоустройство территории города Ставрополя» составляет 2751732,88 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 604744,50 тыс. рублей;

2018 год – 790510,49 тыс. рублей;

2019 год – 527781,95 тыс. рублей;

2020 год – 282504,75 тыс. рублей;

2021 год – 283699,35 тыс. рублей;

2022 год – 263546,01 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета Ставропольского края в сумме 593647,53 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 92284,56  тыс. рублей;

2018 год – 422177,67 тыс. рублей;

2019 год – 72706,08 тыс. рублей;

2020 год – 2097,33 тыс. рублей;

2021 год – 2097,33 тыс. рублей;

2022 год – 2284,56 тыс. рублей;

бюджета города Ставрополя в сумме 1637077,85 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 233912,99 тыс. рублей;

2018 год – 294878,46 тыс. рублей;

2019 год – 380002,71 тыс. рублей;

2020 год – 249096,41 тыс. рублей;

2021 год – 250291,01 тыс. рублей;

2022 год – 229950,44 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 504345,58 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 278546,95 тыс. рублей;

2018 год – 58292,64 тыс. рублей;

2019 год – 73572,96 тыс. рублей;

2020 год – 31311,01 тыс. рублей;

2021 год – 31311,01 тыс. рублей;

2022 год – 31311,01 тыс. рублей;

за счет средств физических лиц в сумме 1521,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1221,70 тыс. рублей;

2019 год – 300,10 тыс. рублей;

за счет средств организаций в сумме 15140,12 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 13940,02 тыс. рублей;

2019 год – 1200,10 тыс. рублей»;

2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Программы

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет 8307884,24 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 1585878,81 тыс. рублей;

2018 год – 2042657,25 тыс. рублей;

2019 год – 2366192,06 тыс. рублей;

2020 год – 787360,70 тыс. рублей;

2021 год – 765764,61 тыс. рублей;

2022 год – 761084,98 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 4765029,40 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 663571,54 тыс. рублей;

2018 год – 953287,00 тыс. рублей;

2019 год – 991493,96 тыс. рублей;

2020 год – 735263,37 тыс. рублей;

2021 год – 713667,28 тыс. рублей;

2022 год – 708800,42 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края в сумме 2607855,37 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 401716,00 тыс. рублей;

2018 год – 967541,39 тыс. рублей;

2019 год – 1232118,76 тыс. рублей;

2020 год – 2097,33 тыс. рублей;

2021 год – 2097,33 тыс. рублей;

2022 год – 2284,56 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 912904,55 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 520591,27 тыс. рублей;

2018 год – 106667,14 тыс. рублей;

2019 год – 135646,14 тыс. рублей;

2020 год – 50000,00 тыс. рублей;

2021 год – 50000,00 тыс. рублей;

2022 год – 50000,00 тыс. рублей;

за счет средств физических лиц в сумме 2608,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1221,70 тыс. рублей;

2019 год – 1387,10 тыс. рублей;

за счет средств организаций в сумме 19486,12 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 13940,02 тыс. рублей;

2019 год – 5546,10 тыс. рублей».

В ходе реализации Программы объемы финансовых средств, направленных на ее реализацию, могут корректироваться.»;

3) приложение 1 «Перечень и общая характеристика подпрограмм муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1;

4) таблицу 2 «Показатели (индикаторы) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» приложения 2 «Методика и критерии оценки эффективности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2;

5) в приложении 2 «Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя» к Программе (далее – Подпрограмма 1):

а) позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 108902,99 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 7934,89 тыс. рублей;

2018 год – 19382,86 тыс. рублей;

2019 год – 60764,46 тыс. рублей;

2020 год – 7394,97 тыс. рублей;

2021 год – 7236,97 тыс. рублей;

2022 год – 6188,84 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 58902,99 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 7934,89 тыс. рублей;

2018 год – 19382,86 тыс. рублей;

2019 год – 10764,46 тыс. рублей;

2020 год – 7394,97 тыс. рублей;

2021 год – 7236,97 тыс. рублей;

2022 год – 6188,84 тыс. рублей;

за счет бюджета Ставропольского края на 2019 год 50 000,00 тыс. рублей;

б) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 108902,99 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 7934,89 тыс. рублей;

2018 год – 19382,86 тыс. рублей;

2019 год – 60764,46 тыс. рублей;

2020 год – 7394,97 тыс. рублей;

2021 год – 7236,97 тыс. рублей;

2022 год – 6188,84 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 58902,99 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 7934,89 тыс. рублей;

2018 год – 19382,86 тыс. рублей;

2019 год – 10764,46 тыс. рублей;

2020 год – 7394,97 тыс. рублей;

2021 год – 7236,97 тыс. рублей;

2022 год – 6188,84 тыс. рублей;

за счет бюджета Ставропольского края на 2019 год 50 000,00 тыс. рублей.

В процессе реализации Подпрограммы объемы финансовых средств, направленных на ее реализацию, могут корректироваться.»;

в) приложение 1 «Перечень и общая характеристика основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя» к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3;

г) приложение 2 «Объемы и источники финансирования подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя» к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 4;

6) в приложении 4 «Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» к Программе (далее – Подпрограмма 2):

а) позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 5447248,37 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 973199,42 тыс. рублей;

2018 год – 1232763,90 тыс. рублей;

2019 год – 1777645,65 тыс. рублей;

2020 год – 497460,98 тыс. рублей;

2021 год – 474828,29 тыс. рублей;

2022 год – 491350,13 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета Ставропольского края в сумме 1964207,84 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 309431,44  тыс. рублей;

2018 год – 545363,72 тыс. рублей;

2019 год – 1109412,68 тыс. рублей;

бюджета города Ставрополя в сумме 3069048,56 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 421723,66 тыс. рублей;

2018 год – 639025,68 тыс. рублей;

2019 год – 600726,79 тыс. рублей;

2020 год – 478771,99 тыс. рублей;

2021 год – 456139,30 тыс. рублей;

2022 год – 472661,14 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 408558,97 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 242044,32 тыс. рублей;

2018 год – 48374,50 тыс. рублей;

2019 год – 62073,18 тыс. рублей;

2020 год – 18688,99 тыс. рублей;

2021 год – 18688,99 тыс. рублей;

2022 год – 18688,99 тыс. рублей;

за счет средств физических лиц в 2019 году 1087,00 тыс. рублей;

за счет средств организаций в 2019 году 4346,00 тыс. рублей»;

б) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 5447248,37 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 973199,42 тыс. рублей;

2018 год – 1232763,90 тыс. рублей;

2019 год – 1777645,65 тыс. рублей;

2020 год – 497460,98 тыс. рублей;

2021 год – 474828,29 тыс. рублей;

2022 год – 491350,13 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета Ставропольского края в сумме 1964207,84 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 309431,44  тыс. рублей;

2018 год – 545363,72 тыс. рублей;

2019 год – 1109412,68 тыс. рублей;

бюджета города Ставрополя в сумме 3069048,56 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 421723,66 тыс. рублей;

2018 год – 639025,68 тыс. рублей;

2019 год – 600726,79 тыс. рублей;

2020 год – 478771,99 тыс. рублей;

2021 год – 456139,30 тыс. рублей;

2022 год – 472661,14 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 408558,97 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 242044,32 тыс. рублей;

2018 год – 48374,50 тыс. рублей;

2019 год – 62073,18 тыс. рублей;

2020 год – 18688,99 тыс. рублей;

2021 год – 18688,99 тыс. рублей;

2022 год – 18688,99 тыс. рублей;

за счет средств физических лиц в 2019 году 1087,00 тыс. рублей;

за счет средств организаций в 2019 году 4346,00 тыс. рублей.

В процессе реализации Подпрограммы объемы финансовых средств, направленных на ее реализацию, могут корректироваться.»;

в) приложение 1 «Перечень и общая характеристика основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 5;

г) приложение 2 «Объемы и источники финансирования подпрограммы «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 6;

7) в приложении 5 «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» к Программе (далее – Подпрограмма 3):

а) позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 2751732,88 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 604744,50 тыс. рублей;

2018 год – 790510,49 тыс. рублей;

2019 год – 527781,95 тыс. рублей;

2020 год – 282504,75 тыс. рублей;

2021 год – 283699,35 тыс. рублей;

2022 год – 263546,01 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета Ставропольского края в сумме 593647,53 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 92284,56  тыс. рублей;

2018 год – 422177,67 тыс. рублей;

2019 год – 72706,08 тыс. рублей;

2020 год – 2097,33 тыс. рублей;

2021 год – 2097,33 тыс. рублей;

2022 год – 2284,56 тыс. рублей;

бюджета города Ставрополя в сумме 1637077,85 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 233912,99 тыс. рублей;

2018 год – 294878,46 тыс. рублей;

2019 год – 380002,71 тыс. рублей;

2020 год – 249096,41 тыс. рублей;

2021 год – 250291,01 тыс. рублей;

2022 год – 229950,44 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 504345,58 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 278546,95 тыс. рублей;

2018 год – 58292,64 тыс. рублей;

2019 год – 73572,96 тыс. рублей;

2020 год – 31311,01 тыс. рублей;

2021 год – 31311,01 тыс. рублей;

2022 год – 31311,01 тыс. рублей;

за счет средств физических лиц в сумме 1521,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1221,70 тыс. рублей;

2019 год – 300,10 тыс. рублей;

за счет средств организаций в сумме 15140,12 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 13940,02 тыс. рублей;

2019 год – 1200,10 тыс. рублей»;

б) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 2751732,88 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 604744,50 тыс. рублей;

2018 год – 790510,49 тыс. рублей;

2019 год – 527781,95 тыс. рублей;

2020 год – 282504,75 тыс. рублей;

2021 год – 283699,35 тыс. рублей;

2022 год – 263546,01 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета Ставропольского края в сумме 593647,53 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 92284,56  тыс. рублей;

2018 год – 422177,67 тыс. рублей;

2019 год – 72706,08 тыс. рублей;

2020 год – 2097,33 тыс. рублей;

2021 год – 2097,33 тыс. рублей;

2022 год – 2284,56 тыс. рублей;

бюджета города Ставрополя в сумме 1637077,85 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 233912,99 тыс. рублей;

2018 год – 294878,46 тыс. рублей;

2019 год – 380002,71 тыс. рублей;

2020 год – 249096,41 тыс. рублей;

2021 год – 250291,01 тыс. рублей;

2022 год – 229950,44 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 504345,58 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 278546,95 тыс. рублей;

2018 год – 58292,64 тыс. рублей;

2019 год – 73572,96 тыс. рублей;

2020 год – 31311,01 тыс. рублей;

2021 год – 31311,01 тыс. рублей;

2022 год – 31311,01 тыс. рублей;

за счет средств физических лиц в сумме 1521,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1221,70 тыс. рублей;

2019 год – 300,10 тыс. рублей;

за счет средств организаций в сумме 15140,12 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 13940,02 тыс. рублей;

2019 год – 1200,10 тыс. рублей»;

в) приложение 1 «Перечень и общая характеристика подпрограммы «Благоустройство территории города Ставрополя» к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 7;

г) приложение 2 «Объемы и источники финансирования подпрограммы «Благоустройство территории города Ставрополя» к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 8.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации  города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

# Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение 1

к постановлению администрации

города Ставрополя

от №

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Обоснование  выделения  подпрограммы | Сроки  исполнения  (годы) | Объемы и источники финансирования  (тыс. рублей) | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель(и)  подпрограммы | Ожидаемый результат | Последствия нереализации подпрограм мы | Взаимосвязь с показателями (индикатора  ми) подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя | Жилищный кодекс Российской Федерации,  Федеральный закон от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации» | 2017 – 2022 | 7934,89 | | | 19382,86 | 60764,46 | | | | | 7394,97 | 7236,97 | 6188,84 |  | приведение технического состояния жилищного фонда в соответствие с нормативны ми требовани  ями, создание условий для управления многоквартир  ными домами | увеличение износа и ухудшение техническо го состояния жилищного фонда, неудовлетво  ренность населения в качестве управления многоквар тирными домами | пункты 1, 2  таблицы 2  приложения 2 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | |
| 7934,89 | | | 19382,86 | | | 10764,46 | | | 7394,97 | 7236,97 | 6188,84 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| 979,52 | | 1073,85 | | | | 1714,00 | | | 1714,00 | 1714,00 | 1635,85 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 1130,51 | | 1121,34 | | | | 1708,04 | | | 1708,04 | 1708,04 | 1220,06 | администрация  Октябрьского  района города  Ставрополя |
| 3875,95 | | 3536,16 | | | | 4040,93 | | | 3862,93 | 3704,93 | 3222,93 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 1948,91 | | 13651,51 | | | | 110,00 | | | 110,00 | 110,00 | 110,00 | комитет городского хозяйства  администрации города Ставрополя |
| 0,00 | | 0,00 | | | | 3191,49 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края | | | | | | | | | | | | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| 0,00 | | 0,00 | | | | 50000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя | федеральные законы от  06 октября  2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября  2007 г.  № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 08 ноября  2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации»,  от 10 декабря 1995 г.  № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» | 2017 – 2022 | 973199,42 | | 1232763,90 | | | | 1777645,65 | | | 497460,98 | 474828,29 | 491350,13 |  | приведение улично-дорожной сети и элементов благоустройст  ва автомобиль  ных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям, увеличение пропускной способности автомобиль  ных дорог общего пользования  местного значения в границах города Ставрополя,  обеспечение населения транспортны  ми услугами | неудовлетво  ренность населения транспортны  ми услугами, возникнове  ние дорожно-транспорт  ных происшест  вий, сниже  ние безопас  ности дорожного движения, ухудшение состояния автомобиль  ных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | пункты 3 - 9  таблицы 2  приложения 2 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | |
| 421723,66 | | | 639025,68 | | | 600726,79 | | | 478771,99 | 456139,30 | 472661,14 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| 24633,92 | | 73117,90 | | | 77345,49 | | 77262,28 | | | 77262,28 | 88601,17 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 17899,11 | | 58919,87 | | | 59967,34 | | 62333,77 | | | 62333,77 | 68846,24 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 41118,36 | | 108230,54 | | | 119073,63 | | 128068,59 | | | 128068,59 | 140545,11 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 10745,28 | | 12860,58 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| 327326,99 | | 385896,79 | | | 344340,33 | | 211107,35 | | | 188474,66 | 174668,62 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | | |  |
| 309431,44 | | 545363,72 | | | 1109412,68 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| 309431,44 | 500918,40 | | | | 1087700,68 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | комитет городского  хозяйства администрации города Ставрополя |
| 0,00 | 44445,32 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| 0,00 | 0,00 | | | | 11079,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 0,00 | 0,00 | | | | 4633,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 0,00 | 0,00 | | | | 6000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в том числе: | | | | | | | | | | | |  |
| 242044,32 | | | 48374,50 | | | 62073,18 | | | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| 87337,54 | | | 33747,35 | | | 34127,04 | | | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 45828,57 | | | 2464,82 | | | 7883,14 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 41152,23 | | | 1300,00 | | | 6158,04 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 67725,98 | | | 10862,33 | | | 13904,96 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | | | | |  |
| 0,00 | | | 0,00 | | | 4346,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | 0,00 | | | 2218,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 0,00 | | | 0,00 | | | 928,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 0,00 | | | 0,00 | | | 1200,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | | | | |  |
| 0,00 | | | 0,00 | | | 1087,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | 0,00 | | | 555,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 0,00 | | | 0,00 | | | 232,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 0,00 | | | 0,00 | | | 300,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 3. | Благоустройство территории города Ставрополя | Лесной кодекс Российской Федерации,  федеральные законы от 24 июня 1998 г.  № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления»,  от 12 января 1996 г.  № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решение Ставропольской городской Думы от  23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края», постанов  ление Прави  тельства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета  бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» | 2017 – 2022 | 604744,50 | | | 790510,49 | | | 527781,95 | | | 282504,75 | 282504,75 | 263546,01 |  | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя, обеспечение рационально  го использо  вания, охраны, защиты и воспроизвод  ства городских лесов | снижение уровня благо устройства территории города Ставрополя, ухудшение состояния объектов благо устройства на территории города Ставрополя | пункты 10 -19 таблицы 2 прило  жения 2 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | |
| 233912,99 | | | 294878,46 | | | 380002,71 | | | 249096,41 | 250291,01 | 229950,44 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| 6654,26 | | | 14251,26 | | | 16315,87 | | | 9206,52 | 9208,98 | 9201,04 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 7993,32 | | | 12658,08 | | | 11036,78 | | | 10576,14 | 10616,24 | 11540,94 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 15789,05 | | | 24054,27 | | | 32260,97 | | | 22394,22 | 22401,16 | 15216,79 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 212,50 | | | 187,50 | | | 187,50 | | | 187,50 | 187,50 | 187,50 | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
| 203263,86 | | | 211867,60 | | | 284312,75 | | | 206732,03 | 207877,13 | 193804,17 | комитет  городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 0,00 | | | 7484,65 | | | 1002,13 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| 0,00 | | | 24375,10 | | | 34886,71 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | | | | |  |
| 0,00 | | 1221,70 | | | | 300,10 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 305,00 | | | | 300,10 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 0,00 | | 301,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 0,00 | | 305,50 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 0,00 | | 310,20 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | | | | |  |
| 0,00 | | 13940,02 | | | | 1200,10 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 1203,53 | | | | 1200,10 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 0,00 | | 1200,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 0,00 | | 1200,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 0,00 | | 10336,49 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | | |  |
| 92284,56 | | | 422177,67 | | | 72706,08 | | | 2097,33 | 2097,33 | 2284,56 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | 5929,60 | | | 6000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 0,00 | | | 5923,72 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 0,00 | | | 5920,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 92284,56 | | | 60801,57 | | | 51006,08 | | | 2097,33 | 2097,33 | 2284,56 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 0,00 | | | 343602,83 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | | | | |  |
| 278546,95 | | | 58292,64 | | | 73572,96 | | | 31311,01 | 31311,01 | 31311,01 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| 9776,08 | | | 11311,26 | | | 15476,08 | | | 9476,08 | 9476,08 | 9476,08 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 10496,87 | | | 15996,87 | | | 21762,57 | | | 6996,87 | 6996,87 | 6996,87 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 500,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 58725,12 | | | 30984,51 | | | 36334,31 | | | 14838,06 | 14838,06 | 14838,06 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 199048,88 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроитель  ства  администрации города Ставрополя |
| Итого по Программе за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | 401716,00 | | | 967541,39 | | | 1232118,76 | | | 2097,33 | 2097,33 | 2284,56 |  |  |  |  |
| Итого по Программе за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | 520591,27 | | | 106667,14 | | | 135646,14 | | | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |  |  |  |  |
| Итого по Программе за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | 663571,54 | | | 953287,00 | | | 991493,96 | | | 735263,37 | 713667,28 | 708800,42 |  |  |  |  |
| Итого по Программе за счет средств физических лиц: | | | | 0,00 | | | 1221,70 | | | 1387,10 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Итого по Программе за счет средств организаций: | | | | 0,00 | | | 13940,02 | | | 5546,10 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Итого по Программе: | | | | 1585878,81 | | | 2042657,25 | | | 2366192,06 | | | 787360,70 | 765764,61 | 761084,98 |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования Программы: | | | | 8307884,24 | | | | | | | | | | | | | | | |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

Приложение 2

к постановлению администрации

города Ставрополя

от №

показатели (индикаторы)

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Источник получения информации по показателю (индикатору) | Значение показателей (индикаторов) Программы | | | | | | |
| 2015  год  (баз. значение) | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год |

| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение количества многоквартирных домов, приведенных в соответствие с нормативными требованиями (единиц) | | муниципальный контракт о проведении капитального ремонта муниципально-жилищного фонда, в том числе жилых помещений, предоставлен  ных по договорам социального найма, и общего имущества в многоквартир  ных домах | | 43 | 8 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2. | Количество человек, прошедших обучающие семинары по вопросам жилищно-коммунального хозяйства  (человек) | | муниципальный контракт о проведении обучающих семинаров для граждан города Ставрополя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на платной основе | | 84 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 3. | Увеличение маневренного жилищного фонда  (кв.м.) | | выписка из единого государственного реестра юридических лиц | | - | - | - | 2077,40 | - | - | - |
| Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» | | | | | | | | | | | |
| 4. | | Удельный вес площади автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, соответствующий нормативным требованиям (от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя) (процентов) | | форма Федерального статистическо  го наблюдения  № 3 – ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящих  ся в собствен ности муници пальных образо ваний» | 45,00 | 59,50 | 60,00 | 60,50 | 61,00 | 61,50 | 62,00 |
| 5. | | Общая площадь отремонтирован  ных автомобиль  ных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | | форма  Федерального статистического наблюдения  № 3 – ДГ (мо)  «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящих  ся в собствен ности муници пальных образо ваний» | 128,20 | 368,50 | 405,30 | 442,20 | 479,00 | 515,90 | 552,70 |
| 6. | | Общая площадь отремонтирован  ного дорожного покрытия в рамках реализации проектов развития территории муниципального образования, основанных на местных инициативах (тысяч квадратных метров) | | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | - | - | - | 31400 | - | - | - |
| 7. | | Общая площадь нанесенной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя  (тысяч квадратных метров) | | муниципальный контракт на оказание услуг (выполнение работ) по содержанию  объектов регулирования дорожного движения | 36000 | 72000 | 74000 | 76000 | 78000 | 50000 | 52000 |
| 8. | | Установка новых и ежегодная замена дорожных знаков, от общего количества дорожных знаков (процентов) | | согласно годовой отчетной документации о фактически выполненных работах по установке и замене дорожных знаков за предыдущий период | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 9. | | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя с твердым покрытием (километров) | | форма Федерального статистического наблюдения  № 3 – ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящих  ся в собствен  ности муници пальных образо ваний» | 398,50 | 404,00 | 406,00 | 408,00 | 410,00 | 412,00 | 414,00 |
| 10. | | Среднее время ожидания транспорта, осуществляюще го регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории города Ставрополя (минуты) | | отчет муниципального бюджетного учреждения «Единая центральная диспетчерская служба пассажирского транспорта» города Ставрополя | - | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 11. | | Доля транспорта, осуществляюще го регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории города Ставрополя, работающего в системе безналичной формы оплаты проезда  (процентов) | | контракт на оказание услуг по эквайрингово  му обслужива  нию на транспорт  ных средствах Ставропольского муниципального троллейбусного предприятия | 11,00 | - | 45,00 | 46,00 | 48,00 | 50,00 | 52,00 |
| Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» | | | | | | | | | | | |
| 12. | Количество дворовых территорий, в которых проведены работы по благоустройству (единиц) | | постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов формирования современной городской среды» | | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 13. | Количество общественных территорий города Ставрополя, на которых проведены работы по благоустройству (единиц) | | постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» | | - | 1 | 8 | - | - | - | - |
| 14. | Площадь благоустроенных территорий города Ставрополя  (гектаров) | | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | | - | - | 6,25 | - | - | - | - |
| 15. | Удельный вес протяженности освещенных улиц к общей протяженности улично-дорожной сети в городе Ставрополе (процентов) | | муниципальный контракт на оказание услуг (выполнение работ) по строительству линии наружного освещения на территории города Ставрополя | | 98,10 | 98,40 | 98,50 | 98,60 | 98,70 | 98,80 | 98,90 |
| 16. | Количество обслуживаемых светильников наружного освещения города Ставрополя (единиц) | | согласно годовой отчетной документации о фактически выполненных работах по обслуживанию наружного освещения города Ставрополя за предыдущий период | | 18415 | 18591 | 20246 | 20356 | 20466 | 20576 | 20686 |
| 17. | Общее количество отремонтирован  ных и обустроенных контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов (штук) | | муниципальный контракт на оказание услуг (выполнение работ) по ремонту контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории города Ставрополя | | 20 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| **18.** | Содержание водных устройств (фонтанов) (штук) | | муниципальный контракт на оказание услуг (выполнение работ) по содержанию  городских фонтанов (текущий ремонт, обслуживание) на территории города Ставрополя | | 16 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| **19.** | Общее количество отремонтирован  ных подпорных стен на территории города Ставрополя (единиц) | | согласно годовой отчетной документации о фактически выполненных работах по ремонту подпорных стен за предыдущий период | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **20.** | Содержание территории городских лесов (гектаров) | | муниципальное задание муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» | | 3198 | 3922 | 3922 | 3922 | 3922 | 3922 | 3922 |
| **21.** | Содержание территории мест захоронения (гектаров) | | муниципальный контракт на оказание услуг (выполнение работ) по текущему содержанию территории кладбищ города Ставрополя | | 172 | 202 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

Приложение 3

к постановлению администрации

города Ставрополя

от №

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории

города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного  мероприятия  (мероприятия) Подпрограммы | Обоснование  выделения  основного мероприятия  Подпрограммы | Сроки  исполнения  (годы) | Ожидаемый результат | Взаимосвязь с показателями (индикаторами)  Подпрограммы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.  Повышение уровня технического состояния  многоквартирных домов города Ставрополя  и продление сроков их эксплуатации | | Жилищный кодекс  Российской Федерации | 2017 – 2022 | приведение технического состояния муниципального жилищного фонда в соответствие с нормативными требованиями; создание условий для управления многоквартирными домами | пункт 1 таблицы 2  приложения 2 к  Программе |
| 1. | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, и общего имущества в многоквартирном доме | Жилищный кодекс  Российской Федерации | 2017 – 2022 | приведение технического состояния муниципального жилищного фонда в соответствие с нормативными требованиями | \_ |
| 2. | Содействие в повышении уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами | Жилищный кодекс  Российской Федерации | 2017 – 2022 | создание условий для управления многоквартирными домами | пункт 1 таблицы 2  приложения 2 к  Программе |
| Основное мероприятие 2.  Проектирование, строительство и содержание инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя | | Федеральный закон от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 3. | Проектирование, строительство и содержание инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя | Федеральный закон от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| Основное мероприятие 3.  Организация электроснабжения на территории  32 микрорайона Ленинского района города Ставрополя (поселок Демино) | | Федеральный закон от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 2017 - 2018 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| Основное мероприятие 4.  Формирование маневренного жилищного фонда | | Жилищный кодекс  Российской Федерации | 2019 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункт 3 таблицы 2  приложения 2 к  Программе |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

Приложение 4

к постановлению администрации

города Ставрополя

от №

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории

города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного  мероприятия (мероприятия)  Подпрограммы | Объем и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель  Подпрограммы |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.  Повышение уровня технического состояния  многоквартирных домов города Ставрополя  и продление сроков их эксплуатации | | 40211,08 | 6075,98 | 5821,35 | 7552,97 | 7374,97 | 7126,97 | 6168,84 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе: | | | | | | |
| 40211,08 | 6075,98 | 5821,35 | 7552,97 | 7374,97 | 7126,97 | 6168,84 |
| 1. | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, и общего имущества в многоквартирном доме | 39671,08 | 5985,98 | 5731,35 | 7462,97 | 7284,97 | 7126,07 | 6078,84 |  |
|  | за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе: | | | | | |
| 8831,22 | 979,52 | 1073,85 | 1714,00 | 1714,00 | 1714,00 | 1635,85 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 8596,03 | 1130,51 | 1121,34 | 1708,04 | 1708,04 | 1708,04 | 1220,06 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 22243,83 | 3875,95 | 3536,16 | 4040,93 | 3862,93 | 3704,93 | 3222,93 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 2. | Содействие в повышении уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами | 540,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 540,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| Основное мероприятие 2.  Проектирование, строительство и содержание инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя | | 89,64 | 5,58 | 4,06 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 89,64 | 5,58 | 4,06 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3. | Проектирование, строительство и содержание инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя | 89,64 | 5,58 | 4,06 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 89,64 | 5,58 | 4,06 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| Основное мероприятие 3.  Организация электроснабжения на территории 32 микрорайона Ленинского района города Ставрополя (поселок Демино) | | 15410,78 | 1853,33 | 13557,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 15410,78 | 1853,33 | 13557,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.  Формирование маневренного жилищного фонда | | 53191,49 | 0,00 | 0,00 | 53191,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края | | | | | | |
| 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя | | | | | | |
| 3191,49 | 0,00 | 0,00 | 3191,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края | | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого за счет средств бюджета города Ставрополя: | | 58902,99 | 7934,89 | 19382,86 | 10764,46 | 7394,97 | 7236,97 | 6188,84 |
| Итого по Подпрограмме: | | 108902,99 | 7934,89 | 19382,86 | 60764,46 | 7394,97 | 7236,97 | 6188,84 |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

Приложение 5

к постановлению администрации

города Ставрополя

от №

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности

дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного  мероприятия  (мероприятия) Подпрограммы | Обоснование  выделения  основного мероприятия  Подпрограммы | Сроки  исполнения  (годы) | Ожидаемый результат | Взаимосвязь с показателями (индикаторами)  Подпрограммы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.  Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах города Ставрополя | | оптимизация городской маршрутной сети | 2017 - 2022 | обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами | пункты 9-10 таблицы 2  приложения 2 к Программе |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Единая центральная диспетчерская служба пассажирского транспорта» города Ставрополя | оптимизация городской маршрутной сети | 2017 - 2022 | обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами | \_ |
| 2. | Финансовое обеспечение затрат организаций городского наземного электрического транспорта в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по тарифам ниже установленного предельного максимального уровня тарифа на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом (троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя | оптимизация городской маршрутной сети | 2017 - 2022 | обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами | пункт 10 таблицы 2  приложения 2 к Программе |
| 3. | Оптимизация маршрутной сети города Ставрополя | оптимизация городской маршрутной сети | 2019 | обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами | - |
| 4. | Предоставление субсидии Ставропольскому муниципальному унитарному троллейбусному предприятию в рамках мер по предупреждению банкротства на финансовое обеспечение затрат, направленных на погашение денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей, в целях восстановления платежеспособности должника (санации) | сохранение электрического транспорта города Ставрополя | 2017 - 2019 | обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами | - |
| Основное мероприятие 2.  Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах  города Ставрополя | | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2017 - 2022 | увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя; приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям; приведение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в нормативное состояние; обеспечение учета автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя; обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в граница города Ставрополя и безопасных условий такого движения; создание, эксплуатация и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) на платной основе | пункты 3,4,7,8 таблицы 2  приложения 2 к Программе |
| 5. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, из них:  реконструкция участка улицы Пирогова от разворотного круга по улице Пирогова до улицы Доваторцев | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2018 - 2022 | увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | \_ |
| 6. | Строительство участка проспекта Российский от улицы Тухачевского до улицы Перспективной в городе Ставрополе | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2018 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | \_ |
| 7. | Строительство участка проспекта Российский от улицы Тухачевского до улицы Перспективной в городе Ставрополе (корректировка и экспертиза проектно-сметной документации) | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2018 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | \_ |
| 8. | Строительство участка проспекта Российский от улицы Перспективной до улицы 45 Параллель и участка улицы 45 Параллель от проспекта Российский до улицы Рогожникова в городе Ставрополе (в том числе проектно-сметная документация) | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2018 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | \_ |
| 9. | Строительство участка проспекта Российский от улицы Перспективной до улицы 45 Параллель и участка улицы 45 Параллель от проспекта Российский до улицы Рогожникова в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы) (1 этап) | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2019 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | \_ |
| 10. | Реконструкция автомобильной дороги по улице 45 Параллель на участке от улицы Пирогова до улицы Рогожникова в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы) | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2019 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | \_ |
| 11. | Диагностика автомобильных дорог и разработка сметной документации на ремонт автомобильных дорог, тротуаров, сетей дождевой канализации, подпорных стен и элементов обустройства автомобильных дорог (в том числе прохождение экспертизы сметной документации, проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации) | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2019 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | \_ |
| 12. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, подземных пешеходных переходов, мостов, их них:  проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2017 - 2022 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | пункты 3 - 4  таблицы 2  приложения 2  к Программе |
| 13. | Изготовление технических планов на мостовые сооружения в границах города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2018 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | \_ |
| 14. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ставрополя | создание условий для приведения дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в нормативное состояние | 2017 - 2022 | приведение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в нормативное состояние | \_ |
| 15. | Содержание территории, прилегающей к зданию аэровокзала города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2017 - 2022 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | \_ |
| 16. | Содержание центральной части города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2018 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | \_ |
| 17. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2017 - 2022 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | \_ |
| 18. | Реализация проектов развития территории муниципального образования, основанных на местных инициативах в том числе:  ремонт дорожного покрытия по улицам Марьинская, Алмазная, Доваторцев, Кленовая города Ставрополя Ставропольского края  ремонт дорожного покрытия  по улицам Загорской, Заветной, Ляпидевского города Ставрополя Ставропольского края  благоустройство 204 квартала (район  ул. Чехова, 200) города Ставрополя Ставропольского края  ремонт дорожного покрытия по улице Чехова от улицы Широкой до улицы Достоевского города Ставрополя Ставропольского края | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2019 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункт 5 таблицы 2  приложения 2 к Программе |
| 19. | Благоустройство территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу с крытым катком, расположенному по адресу: город Ставрополь, квартал 525, улица Тухачевского, 6/1 (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Тухачевского на участке от многоквартирного дома № 7/2 до улицы 50 лет ВЛКСМ, с установкой остановочного пункта, созданием парковочных мест, велодорожки, ремонтом сети дождевой канализации, переносом опор троллейбусно-контактной сети) | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2018 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | \_ |
| 20. | Учет автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2018 - 2022 | обеспечение учета автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | пункт 8  таблицы 2  приложения 2  к Программе |
| 21. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2017 - 2022 | обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и безопасных условий такого движения | \_ |
| 22. | Проектирование, строительство, ремонт и восстановление сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя, из них: | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 - 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| инвентаризация сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя | 2018 - 2019 |
| строительство участка сети дождевой канализации по улице Пригородной в городе Ставрополе от земельного участка  № 230 по улице Пригородной (кадастровый номер 26:12:020803:2) до проезда Чапаевского (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2019 |
| строительство участка сети дождевой канализации по проспекту Кулакова на участке от улицы Бруснева до переулка Буйнакского до точки подключения к существующей сети дождевой канализации (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2019 |
| 23. | Создание и благоустройство пешеходных коммуникаций по улице Космонавтов в городе Ставрополе (в том числе проведение ремонтно-восстановительных работ тротуара и создание велосипедной дорожки по нечетной стороне улицы Космонавтов) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2019 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | - |
| 24. | Обследование подпорных стен в границах города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 | предотвращение оползневых процессов на территории города Ставрополя | \_ |
| 25. | Ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, ливневых канализаций, въездов во внутриквартальные территории | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2017 - 2022 | обеспечение сохранности внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и безопасных условий такого движения | \_ |
| 26. | Приобретение техники для уборки дорог и тротуаров (на условиях финансовой аренды (лизинга) | создание условий для осуществления деятельности по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 2017 - 2022 | обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и безопасных условий такого движения | \_ |
| 27. | Приобретение коммунальной техники | создание условий для осуществления деятельности по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 2018 | обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | \_ |
| 28. | Приобретение коммунальной техники или возмещение затрат, связанных с приобретением коммунальной техники для муниципальных нужд муниципальных образований за счет средств краевого бюджета | создание условий для осуществления деятельности по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 2018 | обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | - |
| 29. | Предоставление субсидии на возмещение затрат организаций по созданию, эксплуатации и обеспечению функционирования на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2017 - 2022 | создание, эксплуатация и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) на платной основе | \_ |
| Основное мероприятие 3.  Повышение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя | | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации» | 2017 - 2022 | обеспечение безопасности дорожного движения; обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами | пункты 6-7 таблицы 2  приложения 2 к Программе |
| 30. | Обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и организация обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами и другими устройствами для регулирования дорожного движения, остановочными пунктами, пешеходными дорожками, нанесение линий дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и на пешеходных переходах | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской  Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации» | 2017 - 2022 | обеспечение безопасности дорожного движения | пункты 6 -7 таблицы 2  приложения 2 к Программе |
| 31. | Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2018 | обеспечение безопасности дорожного движения | \_ |
| 32. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Транссигнал» | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2017 - 2019 | обеспечение безопасности дорожного движения | \_ |
| 33. | Содержание лайтбоксов и информационных табло на остановочных пунктах в городе Ставрополе | сохранение эстетического вида города Ставрополя | 2017 - 2022 | обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами | \_ |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

Приложение 6

к постановлению администрации

города Ставрополя

от №

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

подпрограммы «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного  мероприятия (мероприятия)  Подпрограммы | Объем и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель  Подпрограммы |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | | | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.  Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах  города Ставрополя | | 520579,76 | | 204871,73 | | 183287,64 | | 62965,88 | | | 21931,16 | | 21935,41 | 25587,94 | | |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| 520579,76 | | 204871,73 | | 183287,64 | | 62965,88 | | | 21931,16 | | 21935,41 | 25587,94 | | |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | | | | | |
| 133,92 | | 0,00 | | 133,92 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Единая центральная диспетчерская служба пассажирского транспорта» города Ставрополя | 25325,88 | | 4634,01 | | 4159,86 | | 4165,16 | | | 4169,33 | | 4173,58 | 4023,94 | | |
| за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| 25325,88 | | 4634,01 | | 4025,94 | | 4165,16 | | | 4169,33 | | 4173,58 | 4023,94 | | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | | | | | |
| 133,92 | | 0,00 | | 133,92 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | Финансовое обеспечение затрат организаций городского наземного электрического  транспорта в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по тарифам ниже установленного предельного максимального уровня тарифа на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом (троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя | 109429,46 | | 16523,11 | | 18056,86 | | 17761,83 | | | 17761,83 | | 17761,83 | 21564,00 | | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 109429,46 | | 16523,11 | | 18056,86 | | | 17761,83 | | 17761,83 | | 17761,83 | | 21564,00 | |
| 3. | Оптимизация маршрутной сети города Ставрополя | 2000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 2000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 2000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4. | Предоставление субсидии Ставропольскому  муниципальному унитарному троллейбусному предприятию в рамках мер по предупреждению банкротства на финансовое обеспечение затрат, направленных на погашение денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей, в целях восстановления платежеспособности должника (санации) | 383824,42 | | 183714,61 | | 161070,92 | | | 39038,89 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 383824,42 | | 183714,61 | | 161070,92 | | | 39038,89 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Основное мероприятие 2.  Организация дорожной деятельности в отношении  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | | 4523734,47 | | 713535,08 | | 978974,63 | | | 1608977,04 | | 409104,03 | | 386406,11 | | 426737,58 | |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1963122,86 | | 309431,44 | | 544278,74 | | 1109412,68 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2155363,34 | | | 162059,32 | 395065,09 | | 432058,18 | | | 390415,04 | | 367717,12 | 408048,59 | | |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | | | | | | | |
| 399815,27 | | 242044,32 | | 39630,80 | | 62073,18 | | | 18688,99 | | 18688,99 | 18688,99 | | |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1087,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1087,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4346,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4346,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 5. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, из них:  реконструкция участка улицы Пирогова от разворотного круга по улице Пирогова до улицы Доваторцев | 472440,97 | | 0,00 | | 0,00 | | 436176,45 | | | 22697,92 | | 0,00 | 13566,60 | | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 60254,22 | | 0,00 | | 0,00 | | 23989,70 | | | 22697,92 | | 0,00 | 13566,60 | | |
| за счет средств бюджета Ставропольского края | | | | | | | | | | | | | | |
| 412186,75 | | 0,00 | | 0,00 | | 412186,75 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 6. | Строительство участка проспекта Российский от улицы Тухачевского до улицы Перспективной в городе Ставрополе | 196774,63 | | 0,00 | | 196774,63 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4919,37 | | 0,00 | | 4919,37 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | | | | | |
| 191855,26 | | 0,00 | | 191855,26 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 7. | Строительство участка проспекта Российский от улицы Тухачевского до улицы Перспективной в городе Ставрополе (корректировка и экспертиза проектно-сметной документации) | 1278,53 | | 0,00 | | 1278,53 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1278,53 | | 0,00 | | 1278,53 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 8. | Строительство участка проспекта Российский от улицы Перспективной до улицы 45 Параллель и  участка улицы 45 Параллель от проспекта Российский до улицы Рогожникова в городе Ставрополе (в том числе проектно-сметная документация) | 8749,42 | | 0,00 | | 8749,42 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 8749,42 | | 0,00 | | 8749,42 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 9. | Строительство участка проспекта Российский от улицы Перспективной до улицы 45 Параллель и участка улицы 45 Параллель от проспекта Российский до улицы Рогожникова в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы) (1 этап) | 397369,24 | | 0,00 | | 0,00 | | 397369,24 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 21855,31 | | 0,00 | | 0,00 | | 21855,31 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | | | | | |
| 375513,93 | | 0,00 | | 0,00 | | 375513,93 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 10. | Реконструкция автомобильной дороги по улице 45 Параллель на участке от улицы Пирогова до улицы Рогожникова в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы) | 5200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5200,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5200,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 11. | Диагностика автомобильных дорог и разработка сметной документации на ремонт автомобильных дорог, тротуаров, сетей дождевой канализации, подпорных стен и элементов обустройства автомобильных дорог (в том числе прохождение экспертизы сметной документации, проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации) | 1800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1800,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1800,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 12. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, подземных пешеходных переходов, мостов | 850488,63 | | 112152,27 | | 87504,48 | | 411231,27 | | | 79866,87 | | 79866,87 | 79866,87 | | |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 380382,63 | | 24814,73 | | 79491,98 | | 92542,28 | | | 61177,89 | | 61177,88 | 61177,88 | | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 170106,00 | | 8337,54 | | 8012,50 | | 18688,99 | | | 18688,99 | | 18688,99 | 18688,99 | | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края | | | | | | | | | | | | | | |
| 300000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 300000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 13. | Изготовление технических планов на мостовые сооружения в границах города Ставрополя | 347,80 | | 0,00 | | 347,80 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 347,80 | | 0,00 | | 347,80 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 14. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ставрополя | 3282,00 | | 3282,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 3282,00 | | 3282,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| 15. | Содержание территории, прилегающей к зданию аэровокзала города Ставрополя | 6442,14 | | 1171,30 | | 1054,16 | | 1054,17 | | | 1054,17 | | 1054,17 | 1054,17 | | | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 6442,14 | | 1171,30 | | 1054,16 | | 1054,17 | | | 1054,17 | | 1054,17 | 1054,17 | | |
| 16. | Содержание центральной части года Ставрополя | 1164,82 | | 0,00 | | 1164,82 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1164,82 | | 0,00 | | 1164,82 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 17. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных  дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 709026,03 | | 327440,68 | | 325902,81 | | 0,00 | | | 14841,27 | | 0,00 | 0,00 | | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | | | | | |
| 617409,60 | | 309431,44 | | 307978,16 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 91616,43 | | 18009,24 | | 17924,65 | | 0,00 | | | 14841,27 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 18. | Реализация проектов развития территории муниципального образования, основанных на местных инициативах в том числе: | 44912,96 | | 0,00 | | 0,00 | | 44912,96 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |  |
| за счет средств города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 17767,96 | | 0,00 | | 0,00 | | 17767,96 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет средств Ставропольского края: | | | | | | | | | | | | | | |
| 21712,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 21712,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1087,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1087,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4346,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4346,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| ремонт дорожного покрытия по улицам Марьинская, Алмазная, Доваторцев, Кленовая города Ставрополя Ставропольского края | 12410,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 12410,00 | | |  | |  |  | | | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| за счет средств города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4910,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4910,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет средств Ставропольского края: | | | | | | | | | | | | | | |
| 6000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | | | | | | | |
| 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 300,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1200,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| ремонт дорожного покрытия  по улицам Загорской, Заветной, Ляпидевского города Ставрополя Ставропольского края | 9584,61 | | 0,00 | | 0,00 | | 9584,61 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| за счет средств города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 3791,61 | | 0,00 | | 0,00 | | 3791,61 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет средств Ставропольского края: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4633,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4633,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | | | | | | | |
| 232,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 232,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | | | | | | | |
| 928,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 928,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| благоустройство 204 квартала (район  ул. Чехова, 200) города Ставрополя Ставропольского края | 12411,96 | | 0,00 | | 0,00 | | 12411,96 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| за счет средств города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4909,96 | | 0,00 | | 0,00 | | 4909,96 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет средств Ставропольского края: | | | | | | | | | | | | | | |
| 6000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | | | | | | | |
| 301,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 301,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1201,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| ремонт дорожного покрытия по улице Чехова от улицы Широкой до улицы Достоевского города Ставрополя Ставропольского края | 10506,39 | | 0,00 | | 0,00 | | 10506,39 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| за счет средств города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4156,39 | | 0,00 | | 0,00 | | 4156,39 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет средств Ставропольского края: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5079,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5079,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | | | | | | | |
| 254,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 254,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1017,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1017,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 19. | Благоустройство территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу с крытым катком, расположенному по адресу: город Ставрополь, квартал 525, улица Тухачевского, 6/1 (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Тухачевского на участке от многоквартирного дома № 7/2 до улицы 50 лет ВЛКСМ, с установкой остановочного пункта, созданием парковочных мест, велодорожки, ремонтом сети дождевой канализации, переносом опор троллейбусно-контактной сети) | 16991,15 | | 0,00 | | 16991,15 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | | | | | | | |
| 16991,15 | | 0,00 | | 16991,15 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 20. | Учет автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 2850,00 | | 0,00 | | 1090,00 | | 2850,00 | | | 1350,00 | | 1350,00 | 1350,00 | | |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2850,00 | | 0,00 | | 1090,00 | | 2850,00 | | | 1350,00 | | 1350,00 | 1350,00 | | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| 21. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 1398027,41 | | 200154,13 | | 208237,82 | | 236047,77 | | | 236047,77 | | 236047,77 | 268029,82 | | |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1226281,88 | | 69817,07 | | 208277,09 | | 208101,63 | | | 236047,77 | | 236047,77 | 268629,82 | | |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | | | | | | | | | |
| 353300,93 | | 19489,96 | | 62825,14 | | 58999,38 | | | 66882,52 | | 66882,52 | 78221,41 | | | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 269167,69 | | 15208,75 | | 47781,66 | | 45034,13 | | | 51192,17 | | 51192,17 | 58758,81 | | | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 603813,26 | | 35118,36 | | 97631,02 | | 98974,82 | | | 117973,08 | | 117973,08 | 131649,60 | | | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 171745,53 | | 130337,06 | | 13462,33 | | 27946,14 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | | | | | | | | | |
| 46522,43 | | 37339,29 | | 1300,00 | | 7883,14 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 37630,04 | | 30172,00 | | 1300,00 | | 6158,04 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 87593,06 | | 62825,77 | | 10862,33 | | 13904,96 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 22. | Проектирование, строительство, ремонт, реконструкция и восстановление сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя, из них: | 69699,80 | | 10579,55 | | 10873,83 | | 15624,93 | | | 10873,83 | | 10873,83 | 10873,83 | | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 72045,60 | | 9579,55 | | 10000,00 | | 9373,73 | | | 10873,83 | | 10873,83 | 10873,83 | | |
| инвентаризация сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя | 1873,83 | | 1000,00 | | 873,83 | | 1000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| строительство участка сети дождевой канализации по улице Пригородной в городе Ставрополе от земельного участка  № 230 по улице Пригородной (кадастровый номер 26:12:020803:2) до проезда Чапаевского (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3751,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 3751,10 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| строительство участка сети дождевой канализации по проспекту Кулакова на участке от улицы Бруснева до переулка Буйнакского до точки подключения к существующей сети дождевой канализации (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1500,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 1500,10 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 23. | Создание и благоустройство пешеходных коммуникаций по улице Космонавтов в городе Ставрополе (в том числе проведение ремонтно-восстановительных работ тротуара и создание велосипедной дорожки по нечетной стороне улицы Космонавтов) | 15438,05 | | 0,00 | | 0,00 | | 15438,05 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | | | | | | | |
| 15438,05 | | 0,00 | | 0,00 | | 15438,05 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 24. | Обследование подпорных стен в границах города Ставрополя | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 25. | Ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования  местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, ливневых канализаций, въездов во внутриквартальные территории | 189631,17 | | 38204,04 | | 30876,33 | | 29762,70 | | | 30562,70 | | 30562,70 | 29962,70 | | |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 189631,17 | | 13834,32 | | 30876,33 | | 29762,70 | | | 30562,70 | | 30562,70 | 29962,70 | | |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | | | | | | | | | |
| 55755,76 | | 5143,96 | | 10192,76 | | 9279,76 | | | 10379,76 | | 10379,76 | 10379,76 | | | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 53124,13 | | 10084,05 | | 10084,05 | | 10087,43 | | | 10087,43 | | 10087,43 | 10087,43 | | | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 56981,56 | | 6000,00 | | 10599,52 | | 10095,51 | | | 10095,51 | | 10095,51 | 9495,51 | | | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 24369,72 | | 24369,72 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | | | | | | | | | |
| 8489,28 | | 8489,28 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | администрация  Ленинского района города Ставрополя |
| 10980,23 | | 10980,23 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 4900,21 | | 4900,21 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 26. | Приобретение техники для уборки дорог и тротуаров (на условиях финансовой аренды (лизинга) | 10745,28 | | 10745,28 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 10745,28 | | 10745,28 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| 27. | Приобретение коммунальной техники | 10521,35 | | 0,00 | | 10521,35 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 10521,35 | | 0,00 | | 10521,35 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 28. | Приобретение коммунальной техники или возмещение затрат, связанных с приобретением коммунальной техники для муниципальных нужд муниципальных образований за счет средств краевого бюджета | 46784,55 | | 0,00 | | 46784,55 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2339,23 | | 0,00 | | 2339,23 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | | | | | |
| 44445,32 | | 0,00 | | 44445,32 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 29. | Предоставление субсидии на возмещение затрат организаций по созданию, эксплуатации и обеспечению функционирования на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 86754,01 | | 10977,13 | | 17260,62 | | 11809,50 | | | 11809,50 | | 11809,50 | 23087,76 | | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 86754,01 | | 10977,13 | | 17260,62 | | 11809,50 | | | 11809,50 | | 11809,50 | 23087,76 | | |
| Основное мероприятие 3.  Повышение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя | | 402934,14 | | 54792,61 | | 70501,63 | | 105702,73 | | | 66425,79 | | 66486,77 | 39024,61 | | |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя | | | | | | | | | | | | | | |
| 393239,38 | | 54792,61 | | 60806,87 | | 105702,73 | | | 66425,79 | | 66486,77 | 39024,61 | | |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | | | | | | | |
| 8743,70 | | 0,00 | | 8743,70 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 951,06 | | 0,00 | | 951,06 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |  |
| 30. | Обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и организация обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами и другими устройствами для регулирования дорожного движения, остановочными пунктами, пешеходными дорожками, нанесение линий дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и на пешеходных переходах | 129252,43 | | 39905,27 | | 22868,05 | | 42473,93 | | | 10190,81 | | 10245,51 | 3568,86 | | | комитет городского хозяйства  администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя  на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | | | | | | | |
| 8743,70 | | 0,000 | | 8743,70 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 120508,73 | 39905,27 | | | | 14124,35 | | 42473,93 | 10190,81 | | 10245,51 | | | | 3568,86 |
| 31. | Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя | 2837,60 | | 0,00 | | 2837,60 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2837,60 | | 0,00 | | 2837,60 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 32. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Транссигнал» | 269341,43 | | 14884,35 | | 44795,98 | | 62853,81 | | | 55859,98 | | 55866,26 | 35080,75 | | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 268390,07 | | 14884,35 | | 43844,92 | | 62853,81 | | | 55859,98 | | 55866,26 | 35080,75 | | |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | | | | | |
| 951,06 | | 0,00 | | 951,06 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 33. | Содержание лайтбоксов и информационных табло на остановочных пунктах в городе Ставрополе | 1507,76 | | 2,99 | | 0,00 | | 374,99 | | | 375,00 | | 375,00 | 375,00 | | |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1507,76 | | | 2,99 | 0,00 | | | 374,99 | | 375,00 | | 375,00 | 375,00 | | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края: | | 1964207,84 | | | 309431,44 | 545363,72 | | | 1109412,68 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |  |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | 408558,97 | | | 242044,32 | 48374,50 | | | 62073,18 | | 18688,99 | | 18688,99 | 18688,99 | | |
| Итого за счет средств бюджета города Ставрополя: | | 3069048,56 | | | 421723,66 | 639025,68 | | | 600726,79 | | 478771,99 | | 456139,30 | 472661,14 | | |
| Итого за счет средств организаций: | | 4346,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 4346,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| Итого за счет средств физических лиц: | | 1087,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 1087,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| Итого по Подпрограмме: | | 5447248,37 | | | 973199,42 | 1232763,90 | | | 177645,65 | | 497460,98 | | 474828,29 | 491350,13 | | |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

Приложение 7

к постановлению администрации

города Ставрополя

от №

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы «Благоустройство территории города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного  мероприятия  (мероприятия) Подпрограммы | Обоснование  выделения  основного мероприятия  Подпрограммы | Сроки  исполнения  (годы) | Ожидаемый результат | Взаимосвязь с показателями (индикатора  ми)  Подпрограм  мы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.  Осуществление деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов | | Лесной кодекс Российской Федерации | 2017 – 2022 | обеспечение рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов | пункты 19-20 таблицы 2 приложения 2  к Программе |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципального  бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части осуществления деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов | Лесной кодекс Российской Федерации | 2017 – 2022 | обеспечение рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов | пункт 19  таблицы 2  приложения 2  к Программе |
| Основное мероприятие 2.  Создание и обеспечение надлежащего состояния  мест захоронения на территориях общественных муниципальных кладбищ города Ставрополя | | Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | 2017 – 2022 | благоустройство территорий городских кладбищ | \_ |
| 2. | Проектирование, устройство, благоустройство и содержание муниципальных общественных кладбищ города Ставрополя, из них: | Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | 2017 – 2022 | благоустройство территорий городских кладбищ | пункт 20  таблицы 2  приложения 2  к Программе |
| устройство нового кладбища города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2017 |
| 3. | Приобретение техники для осуществления мероприятий по погребению | Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном  деле» | 2017 | благоустройство территорий городских кладбищ | - |
| Основное мероприятие 3.  Организация отлова и содержания безнадзорных животных, сбор трупов и их захоронение в установленном порядке | | решение Ставропольской городской Думы от 24 ноября 2010 года № 118 «Об утверждении Правил содержания животных в городе Ставрополе» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 4. | Организация отлова и содержания безнадзорных животных, сбор трупов и их захоронение в установленном порядке | решение Ставропольской городской Думы от 24 ноября 2010 года № 118 «Об утверждении Правил содержания животных в городе Ставрополе» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| Основное мероприятие 4.  Благоустройство территории города Ставрополя | | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя; предотвращение оползневых процессов на территории города Ставрополя; обеспечение сохранности и воспроизводства зеленых насаждений; содержание зеленых насаждений на территории города Ставрополя; создание условий для обеспечения безопасности населения города Ставрополя; улучшение санитарного состояния и эстетического вида территории города Ставрополя; наведение чистоты и порядка на территории города Ставрополя с целью создания комфортных условий для проживания населения города Ставрополя; благоустройство территории Комсомольского пруда; повышение качества жизни населения города Ставрополя | пункты 11-20  таблицы 2  приложения 2  к Программе |
| 5. | Благоустройство общественных территорий города Ставрополя | постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распреде  ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» | 2017 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункт 12  таблицы 2 приложения 2  к Программе |
| 6. | Благоустройство дворовых территорий города Ставрополя | постановление Правительства Российской Федерации от  10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распреде  ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» | 2017 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункт 11  таблицы 2 приложения 2  к Программе |
| 7. | Реализация проектов развития территории муниципального образования, основанных на местных инициативах в том числе:  создание сквера по улице 50 лет ВЛКСМ в районе многоквартирных домов № 73/1, 73/2 города Ставрополь Ставропольского края  создание сквера по улице Дзержинского, 4 города Ставрополь Ставропольского края  благоустройство площади возле железнодорож  ного вокзала и зоны отдыха перед многоквартир  ным домом по улице Вокзальной, 24, проспекту К. Маркса, 1А города Ставрополь Ставропольского края  благоустройство территории (с размещением спортивных площадок с ограждением, трибунами, раздевалками, детской площадки и установкой малых архитектурных форм), расположенной рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом с крытым катком по улице Тухачевского, 6/1 города Ставрополь Ставропольского края  благоустройство сквера Десантников по улице Серова в районе дома № 472 города Ставрополя Ставропольского края | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018  2018  2018  2018  2019 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункт 13  таблицы 2 приложения 2  к Программе |
| 8. | Обеспечение уличного освещения территории города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункты 14-15  таблицы 2 приложения 2  к Программе |
| 9. | Содержание и благоустройство урочища «Павлова дача» | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 10. | Благоустройство территории, прилегающей к объекту незавершенного строительства, расположенному по адресу: город Ставрополь, улица Чехова, 67 | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | - |
| 11. | Содержание объектов благоустройства, в том числе водных устройств (фонтанов), городских часов, транспортировка и подача газа к мемориалу «Вечный огонь» | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункт 17  таблицы 2  приложения 2  к Программе |
| 12. | Устройство фонтанов на территории сквера по проспекту по проспекту Юности, 20 от муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества Промышленного района города Ставрополя до многоквартирного дома № 27/2 по проспекту Кулакова и территории сквера по улице 50 лет ВЛКМС от здания № 2/1 до многоквартирного дома № 8а/2 | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2019 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | - |
| 13. | Благоустройство территории общего пользования по улице Западный обход города Ставрополя (земельный участок с кадастровым номером 26:12:011401:295) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 14. | Благоустройство государственной историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора» | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 15. | Благоустройство территории общего пользования по улице Западный обход города Ставрополя (земельный участок с кадастровым номером 26:12:011401:295) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 16. | Размещение архитектурного освещения ландшафтной композиции «Звездное небо» на территории Александровской площади города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 17. | Устройство торшерной линии Театрального сквера, расположенного возле Государственного учреждения культуры «Ставропольский Академический ордена «Знак Почета» театр имени М.Ю. Лермонтова», на пересечении улиц Дзержинского и Артема (в том числе разработка проектно-сметной документации) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 18. | Проектирование и строительство уличного освещения на территории города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 19. | Проектирование, строительство, ремонт, реконструкция и восстановление сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя, из них: | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 - 2018  2019 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| строительство участка сети дождевой канализации на территории «Русский лес» города Ставрополя |
| строительство участка сети дождевой канализации на территории «Русский лес» города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) |
| выполнение инженерно-геодезических, геологических изысканий и разработка рабочей документации и сметного расчета по восстановлению выпусков сетей дождевой канализации и укреплению склонов по переулку Монастырскому в районе дома № 33 |
| 20. | Создание и ремонт элементов благоустройства на внутриквартальных территориях города Ставрополя, в том числе обустройство спортивно-игровых комплексов (в том числе проектно-сметная документация) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 21. | Обеспечение проведения городских мероприятий, из них:  устройство фундамента и благоустройство прилегающей территории для установки памятника заслуженному художнику РСФСР П. М. Гречишкину  установка трех пилонов с благоустройством прилегающей территории на Аллее Почетных граждан Ставропольского края, расположенной в городе Ставрополе по улице Маршала Жукова | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022  2018  2017 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 22. | Реконструкция и ремонт подпорных стен на территории города Ставрополя, из них:  изготовление технического плана по объекту «Строительство подпорной стены, расположенной в районе дома № 62а по ул. Герцена в городе Ставрополе» | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо | пункт 18  таблицы 2  приложения 2  к Программе |
| 23. | Благоустройство территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу с крытым катком, расположенному по адресу: город Ставрополь, квартал 525, улица Тухачевского, 6/1 (озеленение, уличное освещение, ремонт инженерных сетей) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 | устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | \_ |
| 24. | Строительство участка проспекта Российский от улицы Перспективной до улицы 45 Параллель и участка улицы 45 Параллель от проспекта Российский до улицы Рогожникова в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы) (2 этап) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2019 | устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | - |
| 25. | Благоустройство пешеходного спуска с  улицы Дзержинского к государственному бюджетному учреждению социального обслуживания «Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» по улице Авиационной, 57 с ремонтом подпорной стены города Ставрополя (в том числе разработка проекта благоустройства) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 26. | Создание объектов озеленения, их реконструкция, капитальный ремонт, проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка в целях придания соответствующей формы зеленым насаждениям, омоложение) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | обеспечение сохранности и воспроизводства зеленых насаждений | \_ |
| 27. | Содержание зеленых насаждений на территории города Ставрополя, а именно: устройство и содержание систем автоматизированного полива | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | содержание зеленых насаждений на территории города Ставрополя | \_ |
| 28. | Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (снос больных, усохших и аварийных деревьев) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | создание условий для обеспечения безопасности населения города Ставрополя | \_ |
| 29. | Приобретение коммунальной техники, райдеров и прицепов тракторных | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 30. | Приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2019 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | - |
| 31. | Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (удаление сухостойных и аварийных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017, 2020 - 2021 | создание условий для обеспечения безопасности населения города Ставрополя | \_ |
| 32. | Создание рекреационной зоны с обустройством пешеходной аллеи, зон массового отдыха населения в центральной исторической части города Ставрополя, расположенной по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 53 квартал (2, 4 очередь) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 33. | Содержание центральной части города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | улучшение эстетического вида территории города Ставрополя | \_ |
| 34. | Ремонт и установка скамеек и урн на территории города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | улучшение санитарного состояния и эстетического вида территории города Ставрополя | - |
| 35. | Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | наведение чистоты и порядка на территории города Ставрополя с целью создания комфортных условий для проживания населения города Ставрополя | пункт 16  таблицы 2  приложения 2  к Программе |
| 36. | Выполнение акарицидной и дезинсекционной обработок, ликвидация амброзии и других карантинных сорняков на территории города Ставрополя | создание благоприятной среды для проживания | 2017 – 2022 | повышение качества жизни населения города Ставрополя | \_ |
| 37. | Капитальный ремонт объектов капитального строительства муниципальной собственности города Ставрополя (разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений Комсомольского пруда, проведение экспертизы проектно-сметной документации) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 | благоустройство территории Комсомольского пруда | - |
| 38. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части проведения работ по уходу за зелеными насаждениями (удаление сухостойных и аварийных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 – 2020 | создание условий для обеспечения безопасности населения города Ставрополя | \_ |
| 39. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части осуществления деятельности по благоустройству и содержанию Комсомольского пруда | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | благоустройство территории Комсомольского пруда | \_ |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

Приложение 8

к постановлению администрации

города Ставрополя

от №

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

подпрограммы «Благоустройство территории города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного  мероприятия (мероприятия)  Подпрограммы | Объем и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель  Подпрограммы |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.  Осуществление деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов | | 92240,67 | 12844,89 | 15564,35 | | 17098,07 | | 17100,80 | 17103,59 | 12528,97 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 91719,00 | 12844,89 | 15042,68 | | 17098,07 | | 17100,80 | 17103,59 | 12528,97 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 521,67 | 0,00 | 521,67 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципального  бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части осуществления деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов | 92240,67 | 12844,89 | 15564,35 | | 17098,07 | | 17100,80 | 17103,59 | 12528,97 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 91719,00 | 12844,89 | 15042,68 | | 17098,07 | | 17100,80 | 17103,59 | 12528,97 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 521,67 | 0,00 | 521,67 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.  Создание и обеспечение надлежащего состояния  мест захоронения на территориях общественных муниципальных кладбищ города Ставрополя | | 127815,59 | 23877,67 | 20692,39 | | 30075,28 | | 17287,89 | 17299,71 | 14107,15 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 127815,59 | 23877,67 | 20692,39 | | 30075,28 | | 17287,89 | 17299,71 | 14107,15 |
| 2. | Проектирование, устройство, благоустройство и содержание муниципальных общественных кладбищ города Ставрополя, из них: | 127815,59 | 23877,67 | 20692,39 | | 30075,28 | | 17287,89 | 17299,71 | 14107,15 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 95430,30 | 12566,67 | 15274,60 | | 18894,28 | | 17287,89 | 17299,71 | 14107,15 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| устройство нового кладбища города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) | 27909,79 | 11311,00 | 5417,79 | | 11181,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Приобретение техники для осуществления мероприятий по погребению | 4475,50 | 4475,50 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 4475,50 | 4475,50 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.  Организация отлова и содержания безнадзорных животных, сбор трупов и их захоронение в установленном порядке | | 13145,67 | 2284,56 | 2284,56 | | 2097,33 | | 2097,33 | 2097,33 | 2284,56 |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 13145,67 | 2284,56 | 2284,56 | | 2097,33 | | 2097,33 | 2097,33 | 2284,56 |
| 4. | Организация отлова и содержания безнадзорных животных, сбор трупов и их захоронение в установленном порядке | 13145,67 | 2284,56 | 2284,56 | | 2097,33 | | 2097,33 | 2097,33 | 2284,56 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 13145,67 | 2284,56 | 2284,56 | 2097,33 | | | 2097,33 | 2097,33 | 2284,56 |
| Основное мероприятие 4.  Благоустройство территории города Ставрополя | | 2517528,82 | 561261,88 | 751969,19 | 477509,14 | | | 246018,73 | 247198,72 | 234625,33 |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 579980,19 | 90000,00 | 419371,44 | | 70608,75 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 504345,58 | 278546,95 | 58292,64 | | 73572,96 | | 31311,01 | 31311,01 | 31311,01 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 1416541,13 | 192714,93 | 259143,39 | | 331827,23 | | 214707,72 | 215887,71 | 203314,32 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | |
| 1521,80 | 0,00 | 1221,70 | | 300,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | |
| 15140,12 | 0,00 | 13940,02 | | 1200,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Благоустройство общественных территорий города Ставрополя | 31720,95 | 31720,95 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 1720,95 | 1720,95 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Благоустройство дворовых территорий города  Ставрополя | 63433,06 | 63433,06 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет  городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 3433,06 | 3433,06 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Реализация проектов развития территории муниципального образования, основанных на местных инициативах в том числе: | 106993,75 | 0,00 | 49670,83 | | 12409,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 33413,51 | 0,00 | 10735,79 | | 4909,76 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 51485,32 | 0,00 | 23773,32 | | 6000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | |
| 2608,80 | 0,00 | 1221,70 | | 300,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | |
| 19486,12 | 0,00 | 13940,02 | | 1200,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| создание сквера по улице 50 лет ВЛКСМ в районе многоквартирных домов № 73/1, 73/2 города Ставрополь Ставропольского края | 10100,00 | 0,00 | 10100,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 2674,50 | 0,00 | 2674,50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 5920,00 | 0,00 | 5920,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | |
| 305,50 | 0,00 | 305,50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | |
| 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| создание сквера по улице Дзержинского, 4 города Ставрополь Ставропольского края | 10116,34 | 0,00 | 10116,34 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 2678,21 | 0,00 | 2678,21 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 5929,60 | 0,00 | 5929,60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | |
| 305,00 | 0,00 | 305,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | |
| 1203,53 | 0,00 | 1203,53 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| благоустройство площади возле железнодорож  ного вокзала и зоны отдыха перед многоквартир  ным домом по улице Вокзальной, 24, проспекту К. Маркса, 1А города Ставрополь Ставропольского края | 10098,00 | 0,00 | 10098,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 2673,28 | 0,00 | 2673,28 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 5923,72 | 0,00 | 5923,72 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | |
| 301,00 | 0,00 | 301,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | |
| 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| благоустройство территории (с размещением спортивных площадок с ограждением, трибунами, раздевалками, детской площадки и установкой малых архитектурных форм), расположенной рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом с крытым катком по улице Тухачевского, 6/1 города Ставрополь Ставропольского края | 19356,49 | 0,00 | 19356,49 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет  градостроительства администрации  города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 2709,80 | 0,00 | 2709,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | |
| 310,20 | 0,00 | 310,20 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | |
| 10336,49 | 0,00 | 10336,49 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| благоустройство сквера Десантников по улице Серова в районе дома № 472 города Ставрополя Ставропольского края | 12409,96 | 0,00 | 0,00 | | 12409,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 4909,76 | 0,00 | 0,00 | | 4909,76 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 6000,00 | 0,00 | 0,00 | | 6000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | |
| 300,10 | 0,00 | 0,00 | | 300,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | |
| 1200,10 | 0,00 | 0,00 | | 1200,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Обеспечение уличного освещения территории города Ставрополя | 636929,42 | 115259,31 | 115800,52 | | 100812,31 | | 101912,17 | 103032,49 | 100112,62 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 636929,42 | 115259,31 | 115800,52 | | 100812,31 | | 101912,17 | 103032,49 | 100112,62 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 9. | Содержание и благоустройство урочища «Павлова дача» | 495,00 | 90,00 | 81,00 | | 81,00 | | 81,00 | 81,00 | 81,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 495,00 | 90,00 | 81,00 | | 81,00 | | 81,00 | 81,00 | 81,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 10. | Благоустройство территории, прилегающей к объекту незавершенного строительства, расположенному по адресу: город Ставрополь, улица Чехова, 67 | 3258,55 | 0,00 | 3258,55 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 3258,55 | 0,00 | 3258,55 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Содержание объектов благоустройства, в том числе водных устройств (фонтанов), городских часов, транспортировка и подача газа к мемориалу «Вечный огонь» | 130662,79 | 13746,85 | 22121,17 | | 31275,04 | | 23233,61 | 23293,28 | 16992,84 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 130662,79 | 13746,85 | 22121,17 | | 31275,04 | | 23233,61 | 23293,28 | 16992,84 |
| в том числе по ответственным соисполнителям: | | | | | | | | |
| 19198,79 | 2361,23 | 3403,71 | | 4182,41 | | 3084,82 | 3087,28 | 3079,34 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 37712,29 | 4644,13 | 6412,66 | | 6383,13 | | 6422,49 | 6462,59 | 7387,29 | администрация  Октябрьского района города Ставрополя |
| 70228,55 | 6361,86 | 11926,04 | | 20022,67 | | 13029,49 | 13036,43 | 5852,06 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 3523,16 | 379,63 | 378,76 | | 686,83 | | 696,81 | 706,98 | 674,15 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 12 | Устройство фонтанов на территории сквера по проспекту по проспекту Юности, 20 от муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества Промышленного района города Ставрополя до многоквартирного дома № 27/2 по проспекту Кулакова и территории сквера по улице 50 лет ВЛКМС от здания № 2/1 до многоквартирного дома № 8а/2 | 43274,00 | 0,00 | 0,00 | | 43274,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 43274,00 | 0,00 | 0,00 | | 43274,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Благоустройство территории общего пользования по улице Западный обход города Ставрополя (земельный участок с кадастровым номером 26:12:011401:295) | 41284,42 | 0,00 | 41284,42 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет  градостроительства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 39220,20 | 0,00 | 39220,20 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 2064,22 | 0,00 | 2064,22 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Благоустройство государственной историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора» | 44949,36 | 0,00 | 44949,36 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет  градостроительства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 39000,00 | 0,00 | 39000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 5949,36 | 0,00 | 5949,36 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Благоустройство территории общего пользования по улице Западный обход города Ставрополя (земельный участок с кадастровым номером 26:12:011401:295) | 277921,08 | 0,00 | 243034,37 | | 34886,71 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет  градостроительства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 230882,65 | 0,00 | 230882,65 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 47038,43 | 0,00 | 12151,72 | | 34886,71 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 6818,40 | 0,00 | 6818,40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Размещение архитектурного освещения ландшафтной композиции «Звездное небо» на территории Александровской площади города Ставрополя | 29999,98 | 0,00 | 29999,98 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет  градостроительства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 28499,98 | 0,00 | 28499,98 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 5488,89 | 0,00 | 5488,89 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Устройство торшерной линии Театрального сквера, расположенного возле Государственного учреждения культуры «Ставропольский Академический ордена «Знак Почета» театр имени М.Ю. Лермонтова», на пересечении улиц Дзержинского и Артема (в том числе разработка проектно-сметной документации) | 8767,13 | 8767,13 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 8767,13 | 8767,13 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Проектирование и строительство уличного освещения на территории города Ставрополя | 87745,63 | 7187,10 | 31160,62 | | 33257,91 | | 5380,00 | 5380,00 | 5380,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 69133,75 | 7187,10 | 12548,74 | | 33257,91 | | 5380,00 | 5380,00 | 5380,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 1487,60 | 0,00 | 1487,60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 17124,28 | 0,00 | 17124,28 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Проектирование, строительство, ремонт, реконструкция и восстановление сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя, из них: | 19696,76 | 2318,08 | 17378,68 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 3187,21 | 2318,08 | 869,13 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 16509,55 | 0,00 | 16509,55 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| строительство участка сети дождевой канализации на территории «Русский лес» города Ставрополя | за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 868,92 | 0,00 | 868,92 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 16509,55 | 0,00 | 16509,55 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство участка сети дождевой канализации на территории «Русский лес» города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательская документация) | за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 0,21 | 0,00 | 0,21 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выполнение инженерно-геодезических, геологических изысканий и разработка рабочей документации и сметного расчета по восстановлению выпусков сетей дождевой канализации и укреплению склонов по переулку Монастырскому в районе дома № 33 | 383,45 | 383,45 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Создание и ремонт элементов благоустройства на внутриквартальных территориях города Ставрополя, в том числе обустройство спортивно-игровых комплексов (в том числе проектно-сметная документация) | 46537,73 | 8339,65 | 7566,08 | | 7658,00 | | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 46537,73 | 8339,65 | 7566,08 | | 7658,00 | | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 14152,95 | 2414,42 | 2337,45 | | 2350,27 | | 2350,27 | 2350,27 | 2350,27 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 5453,12 | 966,37 | 897,35 | | 897,35 | | 897,35 | 897,35 | 897,35 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 26931,66 | 4958,86 | 4331,28 | | 4410,38 | | 4410,38 | 4410,38 | 4410,38 | администрация  Промышленного района города Ставрополя |
| 21. | Обеспечение проведения городских мероприятий, из них: | 18930,53 | 3068,22 | 2830,48 | | 3653,98 | | 3753,98 | 3753,98 | 1869,89 | комитет  городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 17600,65 | 1688,34 | 2830,48 | | 3653,98 | | 3753,98 | 3753,98 | 1869,89 |
| установка трех пилонов с благоустройством прилегающей территории на Аллее Почетных граждан Ставропольского края, расположенной в городе Ставрополе по улице Маршала Жукова | за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | | комитет  градостроительства администрации города Ставрополя |
| 1379,88 | 1379,88 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Реконструкция и ремонт подпорных стен на территории города Ставрополя, из них:  изготовление технического плана по объекту «Строительство подпорной стены, расположенной в районе дома № 62а по ул. Герцена в городе Ставрополе» | 12134,99 | 895,19 | 2239,80 | | 2250,00 | | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 11200,00 | 0,00 | 2200,00 | | 2250,00 | | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 895,19 | 895,19 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 39,80 | 0,00 | 39,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Благоустройство территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу с крытым катком, расположенному по адресу: город Ставрополь, квартал 525, улица Тухачевского, 6/1 (озеленение, уличное освещение, ремонт инженерных сетей) | 9752,83 | 0,00 | 9752,83 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 9752,83 | 0,00 | 9752,83 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Строительство участка проспекта Российский от улицы Перспективной до улицы 45 Параллель и участка улицы 45 Параллель от проспекта Российский до улицы Рогожникова в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы) (2 этап) | 52030,59 | 0,00 | 0,00 | | 52030,59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 48908,75 | 0,00 | 0,00 | | 48908,75 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 3121,84 | 0,00 | 0,00 | | 3121,84 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Благоустройство пешеходного спуска с  улицы Дзержинского к государственному бюджетному учреждению социального обслуживания «Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» по улице Авиационной, 57 с ремонтом подпорной стены города Ставрополя (в том числе разработка проекта благоустройства) | 1653,04 | 1653,04 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 1653,04 | 1653,04 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Создание объектов озеленения, их реконструкция, капитальный ремонт, проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка в целях придания соответствующей формы зеленым насаждениям, омоложение) | 314261,28 | 53606,06 | 54950,41 | | 59898,39 | | 48602,14 | 48602,14 | 48602,14 |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 144002,33 | 43409,76 | 19744,08 | | 36334,31 | | 14838,06 | 14838,06 | 14838,06 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 146506,22 | 10196,30 | 11453,60 | | 18014,08 | | 33764,08 | 33764,08 | 33764,08 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 23752,73 | 0,00 | 23752,73 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Содержание зеленых насаждений на территории города Ставрополя, а именно: устройство и содержание систем автоматизированного полива | 13482,65 | 1655,08 | 1645,61 | | 2845,45 | | 2845,45 | 2845,45 | 1645,61 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 13482,65 | 1655,08 | 1645,61 | | 2845,45 | | 2845,45 | 2845,45 | 1645,61 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 28. | Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (снос больных, усохших и аварийных деревьев) | 20696,86 | 2502,65 | 2418,00 | | 7300,73 | | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 20696,86 | 1202,65 | 2418,00 | | 7300,73 | | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | | | |
| 5936,65 | 294,77 | 473,00 | | 2043,72 | | 941,72 | 941,72 | 941,72 | администрация Ленинского района города  Ставрополя |
| 6057,13 | 515,25 | 775,00 | | 1441,72 | | 941,72 | 941,72 | 941,72 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 8703,08 | 392,63 | 1170,00 | | 3815,29 | | 941,72 | 941,72 | 941,72 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | |  |
| 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | | | |
| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 29. | Приобретение коммунальной техники, райдеров и прицепов тракторных | 7484,65 | 0,00 | 7484,65 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 7484,65 | 0,00 | 7484,65 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд | 167032,13 | 0,00 | 0,00 | | 167032,13 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 1002,13 | 0,00 | 0,00 | | 1002,13 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя | | | | | | | | |
| 15700,00 | 0,00 | 0,00 | | 15700,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (удаление сухостойных и аварийных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений) | 21688,16 | 8188,16 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6750,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 17688,16 | 4188,16 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6750,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Создание рекреационной зоны с обустройством пешеходной аллеи, зон массового отдыха населения в центральной исторической части города Ставрополя, расположенной по адресу: Ставропольский край, города Ставрополь, 53 квартал (2, 4 очередь) | 197669,00 | 197669,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 197669,00 | 197669,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Содержание центральной части города Ставрополя | 133438,58 | 19472,95 | 27308,13 | | 37238,65 | | 16472,95 | 16472,95 | 16472,95 |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 133438,58 | 19472,95 | 27308,13 | | 37238,65 | | 16472,95 | 16472,95 | 16472,95 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 64691,66 | 9476,08 | 11311,26 | | 15476,08 | | 9476,08 | 9476,08 | 9476,08 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 68746,92 | 9996,87 | 15996,87 | | 21762,57 | | 6996,87 | 6996,87 | 6996,87 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 34. | Ремонт и установка скамеек и урн на территории города Ставрополя | 3542,35 | 495,30 | 585,05 | | 962,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 3542,35 | 495,30 | 585,05 | | 962,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 35. | Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории города Ставрополя | 48944,76 | 6684,84 | 9029,89 | | 9245,12 | | 7974,97 | 7974,97 | 7834,97 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 48944,76 | 6684,84 | 9029,89 | | 9245,12 | | 7974,97 | 7974,97 | 7834,97 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 7195,00 | 830,00 | 1273,00 | | 1273,00 | | 1273,00 | 1273,00 | 1273,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 8334,90 | 1101,37 | 1325,53 | | 1477,00 | | 1477,00 | 1477,00 | 1477,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 9939,44 | 1660,00 | 1639,94 | | 1660,00 | | 1660,00 | 1660,00 | 1660,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 1150,00 | 212,50 | 187,50 | | 187,50 | | 187,50 | 187,50 | 187,50 | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
| 2324,92 | 2880,97 | 4603,92 | | 4847,62 | | 3377,47 | 3377,47 | 3237,47 | комитет городского хозяйства администрации  города Ставрополя |
| 36. | Выполнение акарицидной и дезинсекционной обработок, ликвидация амброзии и других карантинных сорняков на территории города Ставрополя | 26142,43 | 3845,74 | 3633,01 | | 4665,92 | | 4665,92 | 4665,92 | 4665,92 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 26142,43 | 3845,74 | 3633,01 | | 4665,92 | | 4665,92 | 4665,92 | 4665,92 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 7312,92 | 663,84 | 746,24 | | 1475,71 | | 1475,71 | 1475,71 | 1475,71 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 4690,78 | 766,20 | 574,26 | | 837,58 | | 837,58 | 837,58 | 837,58 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 14138,73 | 2415,70 | 2312,51 | | 2352,63 | | 2352,63 | 2352,63 | 2352,63 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 37. | Капитальный ремонт объектов капитального строительства муниципальной собственности города Ставрополя (разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений Комсомольского пруда, проведение экспертизы проектно-сметной документации) | 5415,99 | 0,00 | 5415,99 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации  города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 5415,99 | 0,00 | 5415,99 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части проведения работ по уходу за зелеными насаждениями (удаление сухостойных и аварийных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений) | 26865,69 | 0,00 | 6983,13 | | 6627,52 | | 6627,52 | 6627,52 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации  города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 26662,97 | 0,00 | 6780,41 | | 6624,52 | | 6627,52 | 6627,52 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 202,72 | 0,00 | 202,72 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части осуществления деятельности по благоустройству и содержанию Комсомольского пруда | 66741,85 | 10663,52 | 11386,52 | | 11235,86 | | 11235,86 | 11235,86 | 10984,23 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 66335,85 | 10663,52 | 10980,52 | | 11235,86 | | 11235,86 | 11235,86 | 10984,23 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 406,00 | 0,00 | 406,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края: | | 593647,53 | 92284,56 | 422177,67 | | 72706,08 | | 2097,33 | 2097,33 | 2284,56 |  |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | 504345,58 | 278546,95 | 58292,64 | | 73572,96 | | 31311,01 | 31311,01 | 31311,01 |
| Итого за счет средств организаций: | | 1521,80 | 0,00 | 13940,02 | | 1200,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого за счет средств физических лиц: | | 15140,12 | 0,00 | 1221,70 | | 300,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого за счет средств бюджета города Ставрополя: | | 1637077,85 | 233912,99 | 294878,46 | | 380 002,71 | | 249096,41 | 250291,01 | 229950,44 |
| Итого по Подпрограмме: | | 527781,95 | 604744,50 | 790510,49 | | 527781,95 | | 282504,75 | 283699,35 | 263546,01 |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко