О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя от 28.03.2022 № 588 «О некоторых мерах, обеспечивающих возможность изменения существенных условий контракта, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, и который заключен в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»

В соответствии с частью 651 статьи 112 Федерального закона   
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города Ставрополя от 28.03.2022 № 588 «О некоторых мерах, обеспечивающих возможность изменения существенных условий контракта, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, и который заключен в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя Грибенника А.Д.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Утверждены

постановлением администрации

города Ставрополя

от №

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление администрации города Ставрополя от 28.03.2022 № 588 «О некоторых мерах, обеспечивающих возможность изменения существенных условий контракта, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, и который заключен в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»

1. В преамбуле после слов «В соответствии с» дополнить словами «частью 651 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,».

2. Пункт 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

* + 1. «4) в соответствии с частью 651 статьи 112 Федерального закона   
       «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» допускается изменение существенных условий контракта, стороной которого является заказчик, указанный в перечне, с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае если контракт заключен до 01 января 2024 года и при его исполнении возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, за исключением случаев, указанных в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, в следующем порядке:
    2. а) поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет заказчику   
       в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такие предложение и обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;
    3. б) заказчик в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий контракта:
    4. обеспечивает рассмотрение представленных предложения, информации и документов штабом по мониторингу и обеспечению устойчивости экономической ситуации на территории города Ставрополя в связи с введением ограничительных мер со стороны иностранных государств   
       (далее – штаб), а также организацией, осуществляющей строительный контроль, на предмет допустимости предлагаемых изменений существенных условий контракта;
    5. осуществляет подготовку проекта дополнительного соглашения к контракту об изменении условий контракта либо отказа в письменной форме от изменения существенных условий контракта с его обоснованием с учетом решений штаба и организации, осуществляющей строительный контроль, и направляет его поставщику (подрядчику, исполнителю).
    6. После подписи дополнительного соглашения обеими сторонами информация об изменении существенных условий контракта подлежит включению в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в реестр контрактов, заключенных заказчиками.».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_