П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.07.2011 г. Ставрополь № 1979

Об утверждении муниципальной целевой программы «Выполнение ремонтно-реставрационных работ на здании – объекте культурного наследия регионального значения в 2011 году»

В соответствии с Законом Ставропольского края от 01 августа 1997 г. № 22-кз «О статусе административного центра Ставропольского края», решением Ставропольской городской Думы от 22 декабря 2010 года № 136 «О бюджете города Ставрополя на 2011 год», постановлением главы города Ставрополя от 06.04.2009 № 968 «О муниципальных целевых программах», соглашением № 58 о предоставлении субсидии городу Ставрополю на осуществление функций административного центра Ставропольского края от 10 марта 2011 года, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения, памятника истории

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Выполнение ремонтно-реставрационных работ на здании – объекте культурного наследия регионального значения в 2011 году» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя Зайцева А.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава администрации

города Ставрополя И.А. Бестужий

Приложение

к постановлению администрации

города Ставрополя

от 20.07.2011 № 1979 \_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Выполнение ремонтно-реставрационных работ на здании – объекте культурного наследия регионального значения в 2011 году»

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

«Выполнение ремонтно-реставрационных работ на здании – объекте культурного наследия регионального значения в 2011 году»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Выполнение ремонтно-реставрационных работ на здании – объекте культурного наследия регионального значения в 2011 году (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Закон Ставропольского края от 01 августа 1997 г. № 22-кз «О статусе административного центра Ставропольского края», решение Ставропольской городской Думы от 22 декабря 2010 года № 136 «О бюджете города Ставрополя на 2011 год», постановление главы города Ставрополя от 06.04.2009 № 968 «О муниципальных целевых программах», соглашение № 58 о предоставлении субсидии городу Ставрополю на осуществление функций административного центра Ставропольского края от 10 марта 2011 года |
| Заказчик Программы | администрация города Ставрополя |
| Исполнители  Программы | администрация города Ставрополя; организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| Цели и задачи  Программы | целью Программы является обеспечение сохранности и долговечности здания – объекта культурного наследия регионального значения второй половины XIX века, памятника истории (далее – здание).  Программа предусматривает решение следующих задач:  улучшение технического состояния и продление срока эксплуатации здания;  предотвращение разрушения фасадных частей здания с учетом скульптур под воздействием времени и атмосферных факторов |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011 год |
| Перечень основных мероприятий Программы | выполнение ремонтно-реставрационных работ на здании, в том числе:  разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ;  реставрация и ремонт парапета лицевой части фасада;  реставрация и ремонт балкона с учетом скульптур;  реставрация и ремонт кирпичной кладки лицевой части фасада |
| Объемы и источники финансирования Программы | 5000,00 тыс. рублей за счет средств субсидии бюджету города Ставрополя на 2011 год из бюджета Ставропольского края на осуществление функций административного центра |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | улучшение технического состояния и продление срока эксплуатации здания;  предотвращение разрушения фасадных частей здания с учетом скульптур под воздействием времени и атмосферных факторов |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | при определении эффективности реализации мероприятий Программы используются следующие индикаторы:  количество отремонтированных фасадных частей;  количество отремонтированных балконов с учетом скульптур;  количество отремонтированной кирпичной кладки |
| Управление реализацией Программы и контроль  за ходом ее выполнения | администрация города Ставрополя |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В результате износа фасадных частей и скульптур здания – объекта культурного наследия регионального значения, памятника истории «Дом губернатора, где в 1918 году размещался I Ставропольский Совет народных депутатов и губисполком, 1896-1898 гг.», по проспекту К. Маркса, 94 в городе Ставрополе, в котором располагаются администрация города Ставрополя и Ставропольская городская Дума, под воздействием времени и атмосферных факторов возникла необходимость в проведении ремонтно-реставрационных работ на здании.

Ремонтно-реставрационные работы на указанном здании не производились более 15 лет. За годы эксплуатации произошло выветривание стенового материала, провисание и выпадение кирпичей, появились глубокие трещины.

В связи с предоставлением субсидии бюджету города Ставрополя из бюджета Ставропольского края на осуществление функций административного центра и необходимостью проведения ремонтно-реставрационных работ на данном здании необходимо применение программно-целевого метода в рамках муниципальной целевой программы «Выполнение ремонтно-реставрационных работ на здании – объекте культурного наследия регионального значения в 2011 году».

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение сохранности и долговечности здания – объекта культурного наследия регионального значения второй половины XIX века, памятника истории, улучшение эстетического облика города Ставрополя – административного центра Ставропольского края.

Программа предусматривает решение следующих задач:

улучшение технического состояния и продление срока эксплуатации здания;

предотвращение разрушения фасадных частей здания с учетом скульптур под воздействием времени и атмосферных факторов.

3. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2011 году.

4. Система программных мероприятий

Программой предусмотрено проведение ремонтно-реставрационных работ на здании, расположенном по проспекту К. Маркса, 94 в городе Ставрополе. Ремонтно-реставрационные работы включают в себя проведение отдельных видов работ, в том числе:

разработку проектно-сметной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ;

реставрацию и ремонт парапета лицевой части фасада;

реставрацию и ремонт балкона с учетом скульптур;

реставрацию и ремонт кирпичной кладки лицевой части фасада.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общая сумма финансирования программных мероприятий составляет 5000,00 тыс. рублей. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств субсидии бюджету города Ставрополя из бюджета Ставропольского края на осуществление функций административного центра Ставропольского края в соответствии с соглашением № 58 о предоставлении субсидии городу Ставрополю на осуществление функций административного центра Ставропольского края от 10 марта 2011 года.

6. Система управления реализацией Программы

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Ставрополя путем заключения муниципальных контрактов. Выбор организаций – исполнителей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

улучшить техническое состояние и продлить срок эксплуатации здания;

предотвратить разрушение фасадных частей здания с учетом скульптур под воздействием времени и атмосферных факторов;

обеспечить сохранность и долговечность здания.

При определении эффективности реализации мероприятий Программы используются критерии оценки, указанные в приложении 2 к Программе.

Управляющий делами

администрации города Ставрополя Г.П. Королева

Приложение 1

к муниципальной целевой программе

«Выполнение ремонтно-реставрационных

работ на здании – объекте культурного наследия регионального значения в 2011 году»

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной целевой программы

«Выполнение ремонтно-реставрационных работ на здании – объекте культурного наследия регионального значения в 2011 году»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем  работ | Объем финансирования (тыс. руб.) | Исполнитель |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ | 19508 куб. м | 500,00 | администрация города Ставрополя |
| 2. | Реставрация и ремонт парапета лицевой части фасада | \* | \*\* | администрация города Ставрополя |
| 3. | Реставрация и ремонт балкона с учетом скульптур | \* | \*\* | администрация города Ставрополя |
| 4. | Реставрация и ремонт кирпичной кладки лицевой части фасада | \* | \*\* | администрация города Ставрополя |
|  | Итого |  | 5000,00 |  |

Примечание:

\* Объем работ будет уточнен после разработки проектно-сметной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ.

\*\* Объем финансирования будет уточнен после разработки проектно-сметной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ.

Приложение 2

к муниципальной целевой программе

«Выполнение ремонтно-реставрационных

работ на здании – объекте культурного наследия регионального значения в 2011 году»

МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной целевой программы

«Выполнение ремонтно-реставрационных работ на здании – объекте культурного наследия регионального значения в 2011 году»

При реализации муниципальной целевой программы «Выполнение ремонтно-реставрационных работ на здании – объекте культурного наследия регионального значения в 2011 году» (далее – Программа) планируется достижение следующих показателей:

выполнить реставрацию и ремонт парапета лицевой части фасада;

выполнить реставрацию и ремонт балкона с учетом скульптур;

выполнить реставрацию и ремонт кирпичной кладки лицевой части фасада.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору (показателю) соответствующего балла:

при выполнении целевого индикатора – 0 баллов;

при превышении целевого индикатора – плюс один балл за каждый перевыполненный индикатор;

при недостижении целевого индикатора – минус один балл за каждый невыполненный индикатор.