О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»,  утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 24.11.2016 № 2665 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от           22 декабря 2016 г. № 38 «О бюджете города Ставрополя на 2016 год», постановлением администрации города Ставрополя от 20.09.2013 № 3232             «О Порядке разработки муниципальных программ, их формирования и реализации» и в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 24.11.2016 № 2665 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя», следующие изменения:

1) в подпрограмме «Благоустройство территории города Ставрополя»,  (далее - Подпрограмма):

а) приложение «Перечень и общая характеристика основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы «Благоустройство территории города Ставрополя» к Подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 1;

б) приложение «Объемы и источники финансирования подпрограммы «Благоустройство территории города Ставрополя» к Подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 2;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя 		                                           А.Х. Джатдоев

Приложение 1

к подпрограмме «Благоустройство территории города Ставрополя»

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы «Благоустройство территории города Ставрополя»

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) Подпрограммы | Обоснование выделения основного мероприятия Подпрограммы | Сроки исполнения (годы) | Ожидаемый результат | Взаимосвязь с показателями (индикатора ми) Подпрограм мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1. Осуществление деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов |  | Лесной кодекс Российской Федерации | 2017 – 2022 | обеспечение рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов | пункты 13-14 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части осуществления деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов | Лесной кодекс Российской Федерации | 2017 – 2022 | обеспечение рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов | пункт 13 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| Основное мероприятие 2. Создание и обеспечение надлежащего состояния мест захоронения на территории города Ставрополя |  | Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | 2017 – 2022 | благоустройство территорий городских кладбищ | _ |
| 2. | Проектирование, строительство и содержание муниципальных общественных кладбищ на территории города Ставрополя, из них: | Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | 2017 – 2022 | благоустройство территорий городских кладбищ | пункт 14 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
|  | строительство нового кладбища на территории города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) |  | 2017 |  |  |
| Основное мероприятие 3. Организация отлова и содержания безнадзорных животных, сбор трупов и их захоронение в установленном порядке |  | решение Ставропольской городской Думы от 24 ноября 2010 года № 118 «Об утверждении Правил содержания животных в городе Ставрополе» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | _ |
| 3. | Организация отлова и содержания безнадзорных животных, сбор трупов и их захоронение в установленном порядке | решение Ставропольской городской Думы от 24 ноября 2010 года № 118 «Об утверждении Правил содержания животных в городе Ставрополе» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | _ |
| Основное мероприятие 4. Благоустройство территории города Ставрополя |  | решение Ставропольской городской Думы от 30 мая 2012 г. № 220 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя; предотвращение оползневых процессов на территории города Ставрополя; обеспечение сохранности и воспроизводства зеленых насаждений; содержание зеленых насаждений на территории города Ставрополя; создание условий для обеспечения безопасности населения города Ставрополя; улучшение санитарного состояния и эстетического вида территории города Ставрополя; наведение чистоты и порядка на территории города Ставрополя с целью создания комфортных условий для проживания населения города Ставрополя; благоустройство территории Комсомольского озера; повышение качества жизни населения города Ставрополя | пункты 8-12 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 4. | Обеспечение уличного освещения территории города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 30 мая 2012 г. № 220 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункты 8-9 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 5. | Содержание и благоустройство урочища Павлова дача | решение Ставропольской городской Думы от 30 мая 2012 г. № 220 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | _ |
| 6. | Содержание объектов благоустройства, в том числе водных устройств (фонтанов), территории, прилегающей к зданию аэровокзала города Ставрополя, городских часов, транспортировка и подача газа к мемориалу «Вечный огонь» | решение Ставропольской городской Думы от 30 мая 2012 г. № 220 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункт 11 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 7. | Проектирование и строительство уличного освещения на территории города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 30 мая 2012 г. № 220 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | _ |
| 8. | Проектирование, строительство и ремонт сетей ливневой канализации | решение Ставропольской городской Думы от 30 мая 2012 г. № 220 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | _ |
|  | разработка проектной документации по объекту: «Строительство участка сети дождевой канализации на территории «Русский лес» города Ставрополя» |  | 2017 |  |  |
| 9. | Создание и ремонт элементов благоустройства на внутриквартальных территориях города Ставрополя, в том числе обустройство спортивно-игровых комплексов (в том числе проектно-сметная документация) | решение Ставропольской городской Думы от 30 мая 2012 г. № 220 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | _ |
| 10. | Обеспечение проведения городских мероприятий | решение Ставропольской городской Думы от 30 мая 2012 г. № 220 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | _ |
| 11. | Реконструкция и ремонт подпорных стен на территории города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 30 мая 2012 г. № 220 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя» | 2017 – 2022 | предотвращение оползневых процессов на территории города Ставрополя | пункт 12 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 12. | Создание объектов озеленения, их реконструкция, капитальный ремонт, проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка в целях придания соответствующей формы зеленым насаждениям, омоложение) | решение Ставропольской городской Думы от 30 мая 2012 г. № 220 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя» | 2017 – 2022 | обеспечение сохранности и воспроизводства зеленых насаждений | _ |
| 13. | Содержание зеленых насаждений на территории города Ставрополя, а именно: устройство и содержание систем автоматизированного полива | решение Ставропольской городской Думы от 30 мая 2012 г. № 220 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя» | 2017 – 2022 | содержание зеленых насаждений на территории города Ставрополя | _ |
| 14. | Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (снос больных, усохших и аварийных деревьев) | решение Ставропольской городской Думы от 30 мая 2012 г. № 220 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя» | 2017 – 2022 | создание условий для обеспечения безопасности населения города Ставрополя | _ |
| 15. | Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (удаление сухостойных и аварийных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений) | решение Ставропольской городской Думы от 30 мая 2012 г. № 220 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя» | 2017 – 2022 | создание условий для обеспечения безопасности населения города Ставрополя | _ |
| 16. | Благоустройство сквера с обустройством пешеходной аллеи, мест массового отдыха населения в 53 квартале города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 30 мая 2012 г. № 220 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | _ |
| 17. | Содержание центральной части города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 30 мая 2012 г. № 220 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя» | 2017 – 2022 | улучшение эстетического вида территории города Ставрополя | _ |
| 18. | Установка урн и скамеек на территории города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 30 мая 2012 г. № 220 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя» | 2017 – 2022 | улучшение санитарного состояния и эстетического вида территории города Ставрополя | _ |
| 19. | Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 30 мая 2012 г. № 220 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя» | 2017 – 2022 | наведение чистоты и порядка на территории города Ставрополя с целью создания комфортных условий для проживания населения города Ставрополя | пункт 10 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 20. | Выполнение акарицидной и дезинсекционной обработок, ликвидация амброзии и других карантинных сорняков на территории города Ставрополя | создание благоприятной среды для проживания | 2017 – 2022 | повышение качества жизни населения города Ставрополя | _ |
| 21. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части осуществления деятельности по благоустройству и содержанию Комсомольского озера | решение Ставропольской городской Думы от 30 мая 2012 г. № 220 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя» | 2017 – 2022 | благоустройство территории Комсомольского озера | _ |

Заместитель главы

администрации города Ставрополя		                                                                                                       Т.В. Савельева

Приложение 2

к подпрограмме «Благоустройство территории города Ставрополя»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

подпрограммы «Благоустройство территории города Ставрополя»

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) Подпрограммы | Объем и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1. Осуществление деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов |  | 75171,21 | 12526,36 | 12528,97 | 12528,97 | 12528,97 | 12528,97 | 12528,97 |  |
|  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75171,21 | 12526,36 | 12528,97 | 12528,97 | 12528,97 | 12528,97 | 12528,97 |  |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части осуществления деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов | 75171,21 | 12526,36 | 12528,97 | 12528,97 | 12528,97 | 12528,97 | 12528,97 |  |
|  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75171,21 | 12526,36 | 12528,97 | 12528,97 | 12528,97 | 12528,97 | 12528,97 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| Основное мероприятие 2. Создание и обеспечение надлежащего состояния мест захоронения на территории города Ставрополя |  | 94622,87 | 24087,12 | 24087,12 | 24087,12 | 24087,12 | 24087,12 | 24087,12 |  |
|  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 94622,87 | 24087,12 | 14107,15 | 14107,15 | 14107,15 | 14107,15 | 14107,15 |  |
| 2. | Проектирование, строительство и содержание муниципальных общественных кладбищ на территории города Ставрополя, из них: | 94622,87 | 24087,12 | 14107,15 | 14107,15 | 14107,15 | 14107,15 | 14107,15 |  |
|  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 94622,87 | 24087,12 | 14107,15 | 14107,15 | 14107,15 | 14107,15 | 14107,15 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | строительство нового кладбища на территории города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 3. Организация отлова и содержания безнадзорных животных, сбор трупов и их захоронение в установленном порядке |  | 13707,36 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 |  |
|  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13707,36 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 |  |
| 3. | Организация отлова и содержания безнадзорных животных, сбор трупов и их захоронение в установленном порядке | 13707,36 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13707,36 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 |  |
| Основное мероприятие 4. Благоустройство территории города Ставрополя |  | 1686874,70 | 459378,90 | 245499,16 | 245499,16 | 245499,16 | 245499,16 | 245499,16 |  |
|  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 409937,76 | 253382,71 | 31311,01 | 31311,01 | 31311,01 | 31311,01 | 31311,01 |  |
|  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1276936,94 | 205996,19 | 214188,15 | 214188,15 | 214188,15 | 214188,15 | 214188,15 |  |
| 4. | Обеспечение уличного освещения территории города Ставрополя | 604427,58 | 103864,48 | 100112,62 | 100112,62 | 100112,62 | 100112,62 | 100112,62 |  |
|  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 604427,58 | 103864,48 | 100112,62 | 100112,62 | 100112,62 | 100112,62 | 100112,62 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 5. | Содержание и благоустройство урочища Павлова дача | 495,00 | 90,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |  |
|  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 495,00 | 90,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 6. | Содержание объектов благоустройства, в том числе водных устройств (фонтанов), территории, прилегающей к зданию аэровокзала города Ставрополя, городских часов, транспортировка и подача газа к мемориалу «Вечный огонь» | 252273,69 | 167309,49 | 16992,84 | 16992,84 | 16992,84 | 16992,84 | 16992,84 |  |
|  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
|  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 102273,69 | 17309,49 | 16992,84 | 16992,84 | 16992,84 | 16992,84 | 16992,84 |  |
|  |  | в том числе по ответственным соисполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18564,04 | 3167,34 | 3079,34 | 3079,34 | 3079,34 | 3079,34 | 3079,34 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
|  |  | 44478,83 | 7542,38 | 7387,29 | 7387,29 | 7387,29 | 7387,29 | 7387,29 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
|  |  | 35183,16 | 5922,86 | 5852,06 | 5852,06 | 5852,06 | 5852,06 | 5852,06 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
|  |  | 4047,66 | 676,91 | 674,15 | 674,15 | 674,15 | 674,15 | 674,15 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 7. | Проектирование и строительство уличного освещения на территории города Ставрополя | 32840,00 | 5940,00 | 5380,00 | 5380,00 | 5380,00 | 5380,00 | 5380,00 |  |
|  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32840,00 | 5940,00 | 5380,00 | 5380,00 | 5380,00 | 5380,00 | 5380,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 8. | Проектирование, строительство и ремонт сетей ливневой канализации | 66623,07 | 12253,92 | 10873,83 | 10873,83 | 10873,83 | 10873,83 | 10873,83 |  |
|  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 65015,43 | 10646,28 | 10873,83 | 10873,83 | 10873,83 | 10873,83 | 10873,83 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | разработка проектной документации по объекту: «Строительство участка сети дождевой канализации на территории «Русский лес» города Ставрополя» | 1607,64 | 1607,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9. | Создание и ремонт элементов благоустройства на внутриквартальных территориях города Ставрополя, в том числе обустройство спортивно-игровых комплексов (в том числе проектно-сметная документация) | 47083,51 | 8793,51 | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 |  |
|  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47083,51 | 8793,51 | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14362,75 | 2611,40 | 2350,27 | 2350,27 | 2350,27 | 2350,27 | 2350,27 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
|  |  | 5659,91 | 1173,16 | 897,35 | 897,35 | 897,35 | 897,35 | 897,35 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
|  |  | 27060,85 | 5008,95 | 4410,38 | 4410,38 | 4410,38 | 4410,38 | 4410,38 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 10. | Обеспечение проведения городских мероприятий | 10873,66 | 1524,21 | 1869,89 | 1869,89 | 1869,89 | 1869,89 | 1869,89 |  |
|  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10873,66 | 1524,21 | 1869,89 | 1869,89 | 1869,89 | 1869,89 | 1869,89 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 11. | Реконструкция и ремонт подпорных стен на территории города Ставрополя | 13800,00 | 2550,00 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 |  |
|  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13800,00 | 2550,00 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 12. | Создание объектов озеленения, их реконструкция, капитальный ремонт, проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка в целях придания соответствующей формы зеленым насаждениям, омоложение) | 296116,76 | 53106,06 | 48602,14 | 48602,14 | 48602,14 | 48602,14 | 48602,14 |  |
|  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 111100,06 | 36909,76 | 14838,06 | 14838,06 | 14838,06 | 14838,06 | 14838,06 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 185016,70 | 16196,30 | 33764,08 | 33764,08 | 33764,08 | 33764,08 | 33764,08 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 13. | Содержание зеленых насаждений на территории города Ставрополя, а именно: устройство и содержание систем автоматизированного полива | 9931,75 | 1703,70 | 1645,61 | 1645,61 | 1645,61 | 1645,61 | 1645,61 |  |
|  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9931,75 | 1703,70 | 1645,61 | 1645,61 | 1645,61 | 1645,61 | 1645,61 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 14. | Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (снос больных, усохших и аварийных деревьев) | 17264,85 | 3139,05 | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 |  |
|  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17264,85 | 3139,05 | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5754,95 | 1046,35 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
|  |  | 5754,95 | 1046,35 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
|  |  | 5754,95 | 1046,35 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 15. | Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (снос больных, усохших и аварийных деревьев) | 41400,00 | 7650,00 | 6750,00 | 6750,00 | 6750,00 | 6750,00 | 6750,00 |  |
|  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41400,00 | 7650,00 | 6750,00 | 6750,00 | 6750,00 | 6750,00 | 6750,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 16. | Благоустройство сквера с обустройством пешеходной аллеи, мест массового отдыха населения в 53 квартале города Ставрополя | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 17. | Содержание центральной части города Ставрополя | 98837,70 | 16472,95 | 16472,95 | 16472,95 | 16472,95 | 16472,95 | 16472,95 |  |
|  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 98837,70 | 16472,95 | 16472,95 | 16472,95 | 16472,95 | 16472,95 | 16472,95 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56856,48 | 9476,08 | 9476,08 | 9476,08 | 9476,08 | 9476,08 | 9476,08 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
|  |  | 41981,22 | 6996,87 | 6996,87 | 6996,87 | 6996,87 | 6996,87 | 6996,87 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 18. | Установка урн и скамеек на территории города Ставрополя | 3000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 19 . | Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории города Ставрополя | 47854,98 | 8680,13 | 7834,97 | 7834,97 | 7834,97 | 7834,97 | 7834,97 |  |
|  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47854,98 | 8680,13 | 7834,97 | 7834,97 | 7834,97 | 7834,97 | 7834,97 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7638,00 | 1273,00 | 1273,00 | 1273,00 | 1273,00 | 1273,00 | 1273,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
|  |  | 8862,00 | 1477,00 | 1477,00 | 1477,00 | 1477,00 | 1477,00 | 1477,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
|  |  | 9960,00 | 1660,00 | 1660,00 | 1660,00 | 1660,00 | 1660,00 | 1660,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
|  |  | 1150,00 | 212,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
|  |  | 20244,98 | 4057,63 | 3237,47 | 3237,47 | 3237,47 | 3237,47 | 3237,47 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 20. | Выполнение акарицидной и дезинсекционной обработок, ликвидация амброзии и других карантинных сорняков на территории города Ставрополя | 28148,95 | 4819,35 | 4665,92 | 4746,92 | 4746,92 | 4746,92 | 4746,92 |  |
|  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28148,95 | 4819,35 | 4665,92 | 4665,92 | 4665,92 | 4665,92 | 4665,92 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8896,00 | 1517,45 | 1475,71 | 1475,71 | 1475,71 | 1475,71 | 1475,71 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
|  |  | 5074,10 | 886,20 | 837,58 | 837,58 | 837,58 | 837,58 | 837,58 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
|  |  | 14178,85 | 2415,70 | 2352,63 | 2352,63 | 2352,63 | 2352,63 | 2352,63 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 21. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части осуществления деятельности по благоустройству и содержанию Комсомольского озера | 65903,20 | 10982,05 | 10984,23 | 10984,23 | 10984,23 | 10984,23 | 10984,23 |  |
|  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 65903,20 | 10982,05 | 10984,23 | 10984,23 | 10984,23 | 10984,23 | 10984,23 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края: |  | 13707,36 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 |  |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |  | 409937,76 | 253382,71 | 31311,01 | 31311,01 | 31311,01 | 31311,01 | 31311,01 |  |
| Итого за счет средств бюджета города Ставрополя: |  | 1446731,02 | 242609,67 | 240824,27 | 240824,27 | 240824,27 | 240824,27 | 240824,27 |  |
| Итого по Подпрограмме: |  | 1870376,14 | 498276,94 | 274419,84 | 274419,84 | 274419,84 | 274419,84 | 274419,84 |  |

Заместитель главы

администрации города Ставрополя		                                                                                                      Т.В. Савельева